|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением Администрации Большевишерского городского поселения от 31.10.2017 №260 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Формирование современной городской среды на территории Большевишерского городского поселения на 2018 – 2022годы»

**Паспорт муниципальной программы**

**1*.*** Наименование муниципальной программы**:**«Формирование современной городской среды на территории Большевишерского городского поселения на 2018 – 2022годы» (далее – муниципальная программа).

**2.**Ответственные исполнители муниципальной программы**:** Администрация Большевишерского городского поселения;

**3.**Соисполнители муниципальной Программыподрядные организации, организации, привлеченные на конкурсной основе,ТСЖ, ТСН, управляющие организации.

**4**. Подпрограммы муниципальной программы(при наличии): нет

**5.** Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица   измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Цель**. Повышение уровня благоустройства территории Большевишерского городского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1.** Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Большевишерского городского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий Большевишерского городского поселения(единиц) | 3 | | 2 | | 1 | | | - | | | - | |
| 1.2. | **Задача.2** Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство территорий общего пользования Большевишерского городского поселения (единиц) | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 |

**6. Сроки реализации муниципальной программы:** 2018-2022 годы.

**7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| Бюджет муниципального района | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 2018 | 0 | 0 | 373,454 | 103,489 | 40,5 | 517,443 |
| 2019 | 0 | 0 | 373,454 | 100,364 | 28,00 | 501,818 |
| 2020 | 0 | 0 | 373,454 | 97,864 | 18,00 | 489,318 |
| 2021 | 0 | 0 | 373,454 | 93,364 | 0 | 466,818 |
| 2022 | 0 | 0 | 373,454 | 93,364 | 0 | 466,818 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 1867,270 | 488,445 | 86,5 | 2442,215 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Большевишерском городском поселении на 6 ед.;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Большевишерском городском поселении на 5 ед.;

**I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы, приоритеты и цели политики в сфере благоустройства**

В вопросах благоустройства территории Большевишерского городского поселения имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, а также состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Приоритеты в сфере благоустройства, в настоящее время установлены:

Жилищным кодексом Российской Федерации;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;

областным законом от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях».

На территории поселения приоритеты в сфере благоустройства установлены «Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Большевишерского городского поселения, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденными решением Совета депутатов Большевишерского городского поселения №102 от 28.08.2017 года.

В соответствии с вышеперечисленнымидок**у**ментами муниципальная программа должна обеспечить повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Большевишерского городского поселения.

Основной целью Программы является повышение уровня внешнего благоустройства Большевишерского городского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях.

Для достижения поставленных целей в Программе реализуются меры для решения следующих основных задач:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Большевишерского городского поселения

Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования

Одним из главных приоритетов развития территорий Большевишерского городского поселения является создание благоприятных для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, обустройству городских парков.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Большевишерского городского поселения многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. По состоянию на 01.01.2018 количество благоустроенных дворовых территорий Большевишерского городского поселения составило 10 единиц.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Большевишерского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработан минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, который включает следующие виды работ и их предельную стоимость:

ремонт дворовых проездов (асфальтовое покрытие на 1 кв.м с установкой бортового камня) – 1,55 тыс. рублей;

обеспечение освещенности дворовых территорий (в том числе установка фонарных столбов, стоимость за единицу) – 20,0 тыс. рублей;

установка скамеек (стоимость за единицу) – 5,0 тыс. рублей;

установка урн для мусора (стоимость за единицу) – 2,0 тыс. рублей.

При этом указанный перечень работ по благоустройству является исчерпывающим и не может быть расширен.

перечень работ по благоустройству, выполняемых по решению и за счет заинтересованных лиц в размере до **30** процентов от общей стоимости работ с софинансированием за счет средств субсидии в размере 60 процентов от общей стоимости работ, возможным софинансированием из бюджета муниципального образования в размере **15** процентов от общей стоимости работ и нормативной Дополнительный стоимостью не более:

оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) – 112,6 тыс. рублей;

оборудование автомобильных парковок (кв.м) – 2,1 тыс.рублей;

озеленение территорий (кв.м) – 0,3 тыс. рублей.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов:

проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на территории Большевишерского городского поселения на 2018-2022 годы»;

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Большевишерского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с [Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории Большевишерского городского поселения в программу «Формирование современной городской среды на территории Большевишерского городского поселения на 2018-2022 годы»;

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий Большевишерского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с [Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Большевишерского городского поселения, на которых планируется благоустройство в программу «Формирование современной городской среды на территории Большевишерского городского поселения на 2018-2022 годы».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Большевишерского городского поселения, на которых планируется благоустройство, приводится в соответствие с приложением к муниципальной подпрограмме.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствие с приложением к муниципальной программе.

Адресный перечень территорий общего пользования Большевишерского городского поселения, на которых планируется благоустройство, проводится в соответствие с приложением к программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Большевишерского городского поселения, территорий общего пользования Большевишерского городского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на Большевишерского городского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Одним из приоритетов реализации подпрограммы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования (массового пребывания населения), создание комфортной территории для жизнедеятельности населения».

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и эффективности и включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски | Основные при­чины возник­но­вения рисков | Предупреждающие меро­приятия | Компенсирую­щие мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски | | | |
| Пра-во­вые | Изменение дей-ствующих нор-мативных пра­вовых актов, принятых на фе­деральном и об­ластном уровне, влияющих на условия реали­зации муници­пальной про­граммы | Мониторинг изменений законодательства в сфере благоустройства | Корректировка муниципальной программы  Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Мак-ро­эко-но­ми-чес­кие (фи-нан­со-вые) | Неблагоприятное развитие эконо-мических про-цессов в стране и в мире в целом, при­во­дящее к выпаде­нию до­ходов бюджета поселения или уве­личе­нию расхо­дов и, как следст­вие, к пе­ре­смотру финан­сирования ра­нее принятых рас­ходных обя­за­тельств на реа­лизацию меро­приятий муни­ципальной про­граммы | Привлечение средств на реа­лизацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета  Мониторинг результатив­ности мероприятий муни­ципальной программы и эффективности использова­ния бюджетных средств, на­правляемых на реализа­цию муниципальной про­граммы  Рациональное использова­ние имеющихся финансо­вых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации меро­приятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в со­ответствии с фак­тическим уровнем финан­сирова­ния и пе­рераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приори­тетных направлений муници­пальной программы |
| Внутренние риски | | | |
| Ор-гани­заци-он­ные | Недостаточная точность пла­нирования ме­роприятий и прогнозирования значений пока­зателей муници­пальной про­граммы | Составление годовых пла­нов реа­лизации мероприя­тий муниципальной про­граммы, осуществление по­следую­щего мониторинга их выпол­нения  Мониторинг результатив­ности мероприятий муни­ципальной программы и эффективности использова­ния бюджетных средств, на­правляемых на реализа­цию муниципальной про­граммы  Размещение информации о результатах реализации ме­роприятий муниципальной программы на сайте Адми­нистрации поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет»  Составле­ние плана муни­ципальных закупок, фор­мирование чет­ких требова­ний к квалифика­ции испол­нителей и резуль­татам ра­бот | Корректировка плана мероприя­тий муниципальной программы и значе­ний показателей реализации муни­ципальной программы  Применение штрафных санк­ций к внешним исполнителям меро­прия­тий муниципальной про­граммы, при необходимости – замена исполни­телей мероприя­тий |
| Ре-сурс­ные (кад-ро­вые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных от­ветственных исполнителей с обеспечением возможно­сти их полноценного уча­стия в реализации меро­приятий муниципальной программы  Повышение квалификации исполни­телей мероприятий муниципальной программы (прове­дение обучений, се­минаров, обеспечение им открытого доступа к мето­дическим и информацион­ным материа­лам)  Привлечение к реализации мероприятий муниципаль­ной программы представи­те­лей общественных и на­учных организаций | Ротация или за­мена исполни­те­лей мероприя­тий муниципальной про­граммы |

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Большевишерского городского поселения, которая несет ответственность за реализацию муниципальной программы, уточняет сроки реализации мероприятий муниципальной программы и объемы их финансирования.

Администрацией поселения выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий муниципальной программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации муниципальной программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач муниципальной программы по результатам принятия областного бюджета и бюджета поселения и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей муниципальной программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет Администрация поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации поселения.

Администрации поселения совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке программ Большевишерского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Большевишерского городского поселения от 30.12.2013 №174 направляет их Главе администрации поселения. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информации о причинах неполного освоения финансовых средств.

# Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Большевишерского городского поселения на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок  реали-зации | Целевой  показатель  (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирова-ния по годам (тыс.руб.) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Большевишерского городского поселения | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Большевишерского городского поселения | Администрация поселения | 2018-2022 | **1.1.** | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 175,5 | 121,333 | 78,00 | - | - |
| бюджет поселения | 54,00 | 37,333 | 24,00 | - | - |
| внебюджетные средства (средства собственников) | 40,5 | 28,00 | 18,00 | - | - |
| всего: | 270,00 | 186,666 | 120,00 | - | - |
| 1.2. | **Задача.2** Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство территорий общего пользования Большевишерского городского поселения | Администрация поселения | 2018-2022 | **2.1.** | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 197,954 | 252,121 | 295,454 | 373,454 | 373,454 |
| бюджет поселения | 49,489 | 63,030 | 73,864 | 93,364 | 93,364 |
| внебюджетные средства (средства собственников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 247,443 | 315,151 | 369,318 | 466,818 | 466,818 |
|  | ИТОГО |  |  |  | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 373,454 | 373,454 | 373,454 | 373,454 | 373,454 |
| бюджет городского поселения | 103,489 | 100,364 | 97,864 | 93,364 | 93,364 |
| внебюджетные средства (средства собственников) | 40,50 | 28,00 | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: | 517,443 | 501,818 | 489,318 | 466,818 | 466,818 |

|  |
| --- |
| Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Большевишерского городского поселения на 2018-2022год» |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

территорий общего пользования, сформированный в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Год | Адрес территории общего пользования |
| 1. | 2018 | Пос. Большая Вишера, ул. Поболотина, парк поселка, ремонт тротуаров |
| 2. | 2019 | Пос. Большая Вишера, ул. Революции, площадь возле автобусной остановки, ремонт асфальтового покрытия |
| 3. | 2020 | Пос. Большая Вишера, ул. Первомайская около дома №9, оборудование общественной детской площадки |
| 4. | 2021 | Пос. Большая Вишера, ул. Первомайская около дома № 9, оборудование общественной спортивной площадки |
| 5. | 2022 | Пос. Большая Вишера, ул. 50 лет I КДО, благоустройство сквера возле дома культуры |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Большевишерского городского поселения на 2018-2022год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Год | Адрес дворовых территорий |
| 1. | 2018 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории у дома №10 по ул. Первомайская |
| 2. | 2018 | Установка скамеек на дворовой территории по ул. Октябрьская, у д.4 |
| 3. | 2018 | Установка скамеек на дворовой территории по ул. Октябрьская, у д.6 |
| 4. | 2019 | Ремонт асфальтового покрытие дворовой территории у дома №33а по ул. 50 лет 1 КДО |
| 5. | 2019 | Ремонт асфальтобетонного покрытие дворовой территории у дома №35а по ул. 50 лет 1 КДО |
| 6. | 2020 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории у дома №10 по ул. Первомайская, 10 |
| 7. | 2021 | - |
| 8. | 2022 | - |

Приложение № 2

к Программе «Формирование современной

городской среды на 2018-2020 годы»

**Минимальный перечень работ по благоустройству с приложением визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ по благоустройству с визуализацией | Ед. измерения | Стоимость, не более, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Асфальтовое покрытие с установкой бортового камня  http://www.armlenstroy.ru/img/955_original.jpg | кв.м | 1,55 |
| 2. | Установка скамеек  скамья | ед. | 5,0 |
| 3. | Установка урн  урна | ед. | 2,0 |

Приложение №3

к Программе «Формирование современной

городской среды на 2018-2020 годы»

**Дополнительный перечень работ по благоустройству с приложением визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ по благоустройству с визуализацией | Ед. измерения | Стоимость, не более, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок  Похожее изображение | комплекс | 112,6 |
| 2. | Озеленение территорий  Картинки по запросу озеленение территорий | кв.м | 0,3 |