|  |
| --- |
|  |

Утверждена

Постановлением

Администрации городского поселения

от 31.10.2017г. №257

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории Большевишерского городского поселения»**

**на 2018 – 2020 годы»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**1*.* Наименование муниципальной программы:** «Благоустройство территории Большевишерского городского поселения на 2018 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа)

**2. Ответственные исполнители муниципальной программы:** Администрация Большевишерского городского поселения.

**3. Соисполнители муниципальной Программы**подрядные организации, организации, привлеченные на конкурсной основе.

**4. Подпрограммы муниципальной программы:**

- «Уличное освещение территории Большевишерского городского поселения»;

- "Содержание и ремонт сетей уличного освещения"

- «Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка) на территории Большевишерского городского поселения»;

- «Организация и содержание мест захоронений на территории городского поселения»;

- «Организация и содержание прочих объектов благоустройства".

**5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица   измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2018 | 2019 | | | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | | 5 | |
| 1 | **Цель**  Повышение уровня внешнего благоустройства и улучшение санитарной и экологической обстановки населенных пунктов Большевишерского городского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью создания комфортных условий для проживания и отдыха населения. | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1** Организация освещения улиц Большевишерского городского поселения в целях улучшения условий проживания жителей | | | | | | |
| 1.1.1. | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию, (шт) | 2 | 2 | | | 2 | |
| 1.2 | **Задача 2** Техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории Большевишерского городского поселения | | | | | | |
| 1.2.1 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения,(шт. светильников) | 342 | 342 | | | 342 | |
| 1.3. | **Задача 3**  Приведение территории Большевишерского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению |  |  | | |  |  |
| 1.3.1. | Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка) на территории Большевишерского городского поселения, (шт.) | 15 | 15 | | | 15 | |
| 1.4. | **Задача 4** Организация и содержание мест захоронений на территории городского поселения | | | | | | |
| 1.4.1. | Уборка мусора с территории кладбищ, (куб.м.) | 25 | 25 | | | 25 | |
| 1.4.2. | Поддержание в нормативном состоянии воинских захоронений,(ед.) | 7 | 7 | | | 7 | |
| 1.4.3. | Благоустройство воинского захоронения в д.Луга для увековечивания памяти воинов, погибших в Великую Отечественную Войну на территории поселка Большая Вишера,(ед.) | 1 | 1 | | | 1 | |
| 1.5. | **Задача 5** Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей Большевишерского городского поселения, а также осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства | | | | | | |
| 1.5.1 | Отлов бродячих собак, ( шт.) | 10 | 10 | | 10 | | |
| 1.5.2 | Обустройство мест массового отдыха людей (места для купания скамейки и т.п.), (шт.) | 2 | 2 | | 2 | | |
| 1.5.3 | Ежедневная ручная уборка общественных территорий поселка, (тыс.кв.м).; | 1,1 | 1,1 | | 1,1 | | |
| 1.5.4. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, (куб.м). | 36 | 36 | | 36 | | |
| 1.5.5. | Санитарная уборка парков, удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора, (кв.м).; | 20 | 20 | | 20 | | |
| 1.5.6. | Скашивание травы на территории поселения ,(тыс.кв.м.) | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | | |
| 1.5.7. | Проведение месячников, субботников, акций, (ед).; | 2 | 2 | | 2 | | |
| 1.5.8 | Ремонт пешеходных мостов,( шт.) | 5 | 5 | | 5 | | |
| 1.5.9. | Снос расселенных аварийных домов,( шт.) | 1 | 1 | | 1 | | |
| 1.5.10 | Вывоз бесхозяйных трупов,( шт.) | 1 | 1 | | 1 | | |
| 1.5.11. | Проведение конкурса "Лучшая дворовая территории",( шт.) | 1 | 1 | | 1 | | |

**6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| бюджет  муниципального района | федеральный  бюджет | областной  бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 |  |  |  | 2488,7 |  | 2488,7 |
| 2019 |  |  |  | 2491,8 |  | 2491,8 |
| 2020 |  |  |  | 2494,3 |  | 2494,3 |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **7474,8** |  | **7474,8** |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

-единое управление комплексным благоустройством Большевишерского городского поселения;

-определение перспективы улучшения благоустройства Большевишерского городского поселения;

-создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

-улучшение состояния территорий поселения;

-улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории;

-увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- увеличение количества высаживаемых деревьев;

- благоустроенность населенных пунктов поселения.

1. **Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы, приоритеты и цели политики в сфере благоустройства**

В вопросах благоустройства территории Большевишерского городского поселения имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, а также состояние сбора, утилизация и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. Приоритеты в сфере благоустройства, в настоящее время установлены:

- Жилищным кодексом Российской Федерации

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»

- Областным законом от 01.02.2016 года № 914-ОЗ

«Об административных правонарушениях».

На территории городского поселения приоритеты в сфере благоустройства установлены:

**«**Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Большевишерского городского поселения, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденными решением Совета депутатов Большевишерского городского поселения от 28.08.2017 года № 102

В соответствии с вышеперечисленнымидок**у**ментами муниципальная программа должна обеспечить повышение уровня благоустройства Большевишерского городского поселения (далее - городское поселение).

Основной целью Программы является повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов городского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условий.

Для достижения поставленных целей в Программе реализуются меры для решения

следующих основных задач:

- организация освещения улиц Большевишерского городского поселения в целях улучшения условий проживания жителей;

- техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территорий поселения;

- приведение территории Большевишерского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению;

- организация и содержание мест захоронений на территории городского поселения;

- проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей Большевишерского городского поселения, а также осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства.

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством пяти подпрограмм муниципальной программы.

Решение задачи муниципальной программы «Организация освещения улиц в целях улучшения условий проживания жителей», осуществляется путем реализации подпрограммы «Уличное освещение территории Большевишерского городского поселения».

Решение задачи муниципальной программы "Техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территорий поселения" осуществляется путем реализации подпрограммы " Содержание и ремонт сетей уличного освещения".

Решение задачи муниципальной программы «Приведение территории Большевишерского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению" осуществляется путем реализации подпрограммы «Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка)на территории Большевишерского городского поселения».

Решение задачи муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронений» осуществляется путем реализации подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений на территории городского поселения».

Решение задачи муниципальной программы "Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий, и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей Большевишерского городского поселения, а также осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства» осуществляется путем реализации подпрограммы «Организация и содержание прочих объектов благоустройства".

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и эффективности и включает в себя:

* предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;
* текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
* планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;
* в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

| Риски | Основные при­чины возник­новения рисков | Предупреждающие меро­приятия | Компенсирую­щие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски | | | |
| Право­вые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг из­менений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Россий­ской Федерации и Министерства фи­нансов Российской Федера­ции , Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы | Корректировка муниципальной программы  Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макро­эконо­мичес­кие (финан­совые) | Неблагоприят­ное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, при­водящее к  выпадению до­ходов бюджета городского поселения или увеличе­нию расходов и, как следст­вие, к пере­смотру финан­сирования ра­нее принятых расходных обя­зательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | Привлечение средств на реа­лизацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета  Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использова­ния бюджетных средств, на­правляемых на реализацию муниципальной программы  Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в со­ответствии с фактическим уровнем финан­сирования и пе­рераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски | | | |
| Органи­зацион­ные | Недостаточная точность пла­нирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной про­граммы | Составление годовых планов реа­лизации мероприятий муниципальной программы, осуществление последую­щего мониторинга их выпол­нения  Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использова­ния бюджетных средств, на­правляемых на реализацию муниципальной программы  Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации городского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет»  Составле­ние плана муниципальных закупок, формирование чет­ких требований к квалифика­ции исполнителей и резуль­татам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы  Применение штрафных санк­ций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполни­телей мероприя­тий |
| Ресурс­ные (кадро­вые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных от­ветственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы  Повышение квалификации исполни­телей мероприятий муниципальной программы (прове­дение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материа­лам)  Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представите­лей общественных и научных организаций | Ротация или за­мена исполни­телей мероприя­тий муниципальной про­граммы |

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет Администрация городского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации городского поселения.

Администрация городского поселения готовит необходимую информацию для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой [отчеты](../../ПЕРЕЧЕНЬ%20МУНИЦИП.%20ПРОГРАММ/№%20174%20от%2030.12.2013%20принятие%20решений%20о%20разработке%20муниципальных%20программ.doc#Par370) о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, обеспечивает их согласование с Главой администрации городского поселения или заместителем Главы администрации городского поселения, осуществляющими координацию деятельности муниципальных программ. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. |  |  | | | | | | | |
| **Задача 1**. Организация освещения улиц Большевишерского городского поселения в целях улучшения условий проживания жителей | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Уличное освещение территорий Большевишерского городского поселения» | администрация, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2018-2020 | 1.1.1. | Бюджет поселения | 1400,00 | 1400,00 | | 1400,00 |
| 2 | **Задача 2.** Техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории городского поселения | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализация подпрограммы "Содержание и ремонт сетей уличного освещения" | администрация, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2018-2020 | 1.2.1. | Бюджет поселения  бюджет | 350,00 | 350,00 | | 380,0 |
| 3 | **Задача 3.** Приведение территории Большевишерского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению | | | | | | | | |
| 3.1. | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Реализация подпрограммы «Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка)» | Администрация,подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2018-2020 | 1.3.1. | Бюджет поселения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | | | | | | | | | |
| 4 | **Задача 4.** Организация и содержание мест захоронений на территории городского поселения | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| 4.1 | Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений на территории Большевишерского городского поселения" | Администрация,подрядные организации, | 2018-2020 | 1.4.1-1.4.3. | бюджет поселения | 150,00 | 150,0 | | 150,0 |
| 5. | **Задача 5.** Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей Большевишерского городского поселения, а также осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства | | | | | | | | |
| 5.1 | Реализация подпрограммы "Организация и содержание прочих объектов благоустройства" | Администрация, подрядные организации | 2018-2020 | 1.5.1.-1.5.11 | Бюджет поселения | 564,7 | 567,8 | | 570,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

**Подпрограмма**

**«Организация уличного освещения территорий Большевишерского городского поселения на 2018-2020 годы»**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство территории**

**Большевишерского городского поселения на 2018 – 2020 годы».**

**Паспорт подпрограммы**

**1.Исполнители подпрограммы**: Администрация городского поселения.

**2.Задачи и целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица   измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** |
| 1. | **Задача**  Организация освещения улиц Большевишерского городского поселения в целях улучшения условий проживания жителей: | | | | |
| 1.1. | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию (шт) | 2 | 2 | | 2 |
|  |  |  |  | |  |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2018-2020 годы

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| бюджет  муниципального района | Федеральный  бюджет | областной  бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные  средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 |  |  |  | 1400,00 |  | 1400,00 |
| 2019 |  |  |  | 1400,00 |  | 1400,00 |
| 2020 |  |  |  | 1400,00 |  | 1400,00 |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **4200,00** |  | **4200,00** |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

- создание условий для комфортного проживания населения поселения;  
- улучшение освещенности дорог, улиц, дворовых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры.

**6. Мероприятия подпрограммы «Организация уличного освещение территорий Большевишерского городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы»:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Задача 1.** Организация освещения улиц Большевишерского городского поселения в целях улучшения условий проживания жителей | | | | | | | |
| 1.1. | Перечисление необходимого объема средств в качестве оплаты за активную энергию | Администрация городского поселения | 2018-2020 | 1.1.1. | Бюджет поселения | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |

**Подпрограмма**

**" Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории Большевишерского городского поселения на 2018-2020 годы"муниципальной программы**

**«Благоустройство территории**

**Большевишерского городского поселения на 2018 – 2020 годы».**

**Паспорт подпрограммы**

**1.Исполнители подпрограммы**: Администрация городского поселения.

**2.Задачи и целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица   измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | **Задача 2** Техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории городского поселения | | | | |
| 1.1. | Содержание и ремонт сетей уличного освещения, (шт. светильников) | 342 | 342 | | 342 |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2018-2020 годы

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| бюджет  муниципального района | федеральный  бюджет | областной  бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные  средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 |  |  |  | 380,0 |  | 380,0 |
| 2019 |  |  |  | 380,0 |  | 380,0 |
| 2020 |  |  |  | 380,0 |  | 380,0 |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **1140,0** |  | **1140,0** |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**:

- обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;  
- сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание;  
- экономия электроэнергии.

**6. Мероприятия подпрограммы " Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории Большевишерского городского поселения на 2018-2020 годы»" муниципальной программы»:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 2.Техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территорий поселения | | | | | | | |
| 1.1 | Перечисление необходимого объема средств за содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2018-2020 | 1.2.1. | бюджет поселения | 380,0 | 380,0 | 380,0 |

**Подпрограмма «Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка) на территории Большевишерского городского поселения на 2018-2020»**

**муниципальной программы «Благоустройство территории**

**Большевишерского городского поселения на 2018 – 2020 годы».**

**Паспорт подпрограммы**

1. **Исполнитель подпрограммы**: Администрация городского поселения
2. **Задачи и целевые показатели**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица   измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | **Задача 3** Приведение территории Большевишерского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению: | | | | |
| 1.1. | «Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка)» (шт.); | 15 | 15 | | 15 |

**3. Сроки реализации подпрограммы: 2018-2020 годы**

**4.** **Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| бюджет  муниципального района | федеральный  бюджет | областной  бюджет | бюджет поселения | внебюджетные  средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 |  |  |  | 24 |  | 24 |
| 2019 |  |  |  | 24 |  | 24 |
| 2020 |  |  |  | 24 |  | 24 |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **72,0** |  | **72,0** |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

     Будут идти работы по реконструкции уже имеющихся насаждений, что позволит не только убрать деревья, находящиеся в аварийном состоянии, но и освободить площади под новые посадки.   
      Проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории города позволит дать наиболее объективную оценку состояния и развития зеленого фонда городского поселения, своевременно выявить насаждения, нуждающиеся в реконструкции или замене.

**6. Мероприятия подпрограммы «Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка) на территории** **Большевишерского городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы»:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Задача 3**. Приведение территории Большевишерского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению | | | | | | | |
| 1.1. | «Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка) на территории Большевишерского городского поселения» | Администрация городского поселения | 2018-2020 | 1.3.1. | Бюджет поселения | 24,0 | 24,0 | 24,0 |

**Подпрограмма**

**«Организация и содержание мест захоронений на территории**

**городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Большевишерского городского поселения**

**на 2018 – 2020 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

**1.Исполнители подпрограммы**: Администрация городского поселения.

**2.Задачи и целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица   измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Задача 4. Организация и содержание мест захоронений | | | | |
| 1.1. | Уборка мусора с территории кладбищ (куб.м.) | 25 | 25 | | 25 |
| 1.2 | Поддержание в нормативном состоянии воинских захоронений,(шт). | 7 | 7 | | 7 |
| 1.3 | Благоустройство воинского захоронения в д.Луга для увековечивания памяти воинов, погибших в Великую Отечественную Войну на территории поселка Большая Вишера,(шт). | 1 | 1 | | 1 |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2018-2020 годы

1. **Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| бюджет  муниципального района | федеральный  бюджет | областной  бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные  средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |
| 2019 |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |
| 2020 |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **450,0** |  | **450,0** |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

- приведения территорий кладбищ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормами и требованиями;

**6.Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений на территории городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 4. Организация и содержание мест захоронений: | | | | | | | |
| 1.1 | Уборка мусора с территории кладбищ | Администрация, подрядчики | 2018-2020 | 1.4.1. | бюджет поселения | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.2 | Текущий и капитальный ремонт воинских захоронений | Администрация, подрядчики | 2018-2020 | 1.4.2. | бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.3 | Благоустройство воинского захоронения в д.Луга для увековечивания памяти воинов, погибших в Великую Отечественную Войну на территории поселка Большая Вишера | Администрация, подрядчики | 2018-2020 | 1.4.3. | бюджет поселения | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

**Подпрограмма муниципальной программы**

**«Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Большевишерского городского поселения на 2018-2020 годы"**

**муниципальной программы** **«Благоустройство территории**

**Большевишерского городского поселения на 2018 – 2020 годы».**

**Паспорт подпрограммы**

**1.Исполнители подпрограммы**: Администрация городского поселения.

**2.Задачи и целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица   измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Задача 5. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства на территории городского поселения | | | | |
| 1.1. | Отлов бродячих собак,( шт.) | 5 | 5 | | 5 |
| 1.2. | Обустройство мест массового отдыха людей (места для купания скамейки и т.п.), (шт.) | 2 | 2 | | 2 |
| 1.3 | Ежедневная ручная уборка общественных территорий поселка, (тыс.кв.м) | 1,1 | 1,1 | | 1,1 |
| 1.4. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, (куб.м) | 36 | 36 | | 36 |
| 1.5. | Санитарная уборка парков, удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора, (кв.м).; | 20 | 20 | | 20 |
| 1.6 | Скашивание травы на территории поселения, (тыс.кв.м.) | 15,0 | 15,0 | | 15,0 |
| 1.7. | Проведение месячников, субботников, акций (ед) | 2 | 2 | | 2 |
| 1.8. | Ремонт пешеходных мостов, ( шт.) | 5 | 5 | | 5 |
| 1.9. | Снос расселенных аварийных домов,( шт.) | 1 | 1 | | 1 |
| 1.10. | Вывоз бесхозяйных трупов,( шт.) | 1 | 1 | | 1 |
| 1.11. | Проведение конкурса "Лучшая дворовая территории" ,( шт.) | 1 | 1 | | 1 |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2018-2020 годы

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| бюджет  муниципального района | федеральный  бюджет | областной  бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные  средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 |  |  |  | 534,7 |  | 534,7 |
| 2019 |  |  |  | 567,8 |  | 567,8 |
| 2020 |  |  |  | 570,3 |  | 570,3 |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **1672,8** |  | **1672,8** |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**:

Повышение уровня комфортности проживания населения на территории Большевишерского городского поселения.

**6. Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Большевишерского городского поселения на 2018-2020 годы" муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 5. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства на территории городского поселения | | | | | | | |
| 1.1 | Отлов бродячих собак | Администрация подрядчики | 2018-2020 | 1.5.1. | бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.2. | Обустройство мест массового отдыха людей (места для купания скамейки и т.п.) | Администрация, подрядчики | 2018-2020 | 1.5.2. | бюджет поселения | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1.3. | Ежедневная ручная уборка общественных территорий поселка | Администрация, подрядчики | 2018-2020 | 1.5.3. | бюджет поселения | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 1.4. | Вывоз бытовых отходов и мусора | Администрация, подрядчики | 2018-2020 | 1.5.4. | бюджет поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.5. | Санитарная уборка парков, удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора | Администрация, подрядчики | 2018-2020 | 1.5.5. | бюджет поселения | 245,7 | 293,8 | 296,3 |
| 1.6. | Скашивание травы на территории поселения | Администрация, подрядчики | 2018-2020 | 1.5.6. | бюджет поселения | 45 | 45 | 45 |
| 1.7. | Проведение месячников, субботников, акций | Администрация | 2018-2020 | 1.5.7. | Не требует финансовых вложений | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Ремонт пешеходных мостов | Администрация, подрядчики | 2018-2020 | 1.5.8. | бюджет поселения | 30 | 15 | 15 |
| 1.9. | Снос расселенных аварийных домов | Администрация, подрядчики | 2018-2020 | 1.5.9. | бюджет поселения | 50 | 50 | 50 |
| 1.10. | Вывоз бесхозяйных трупов | Администрация, привлеченные организации | 2018-2020 | 1.5.10. | бюджет поселения | 2 | 2 | 2 |
| 1.11. | Проведение конкурса "Лучшая дворовая территории" | дминистрация | 2018-2020 | 1.5.11. | Не требует финансовых вложений | 0 | 0 | 0 |