Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 27.11.2014 | № | 134 |
| --- | --- | --- | --- |

п.. Большая Вишера

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Большевишерского городского поселения от 30.12.2013 № 174 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большевишерского городского поселения, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в название постановления Администрации Большевишерского городского поселения от 30.12.2013 № 180 " Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселении на 2014 – 2016 годы», изменение, заменив цифры "2016" цифрами "2017".

2. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселении на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением  Администрации Большевишерского городского поселения от 30.12.2013 года №180 (далее Программа).

2.1. Внести в название Программы изменения, заменив цифры "2016" цифрами "2017".

2.2. В  Программе:

2.2.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Цель 1: Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования Большевишерского городского поселения местного значения не отвечающих требованиям, км | 36,5 | 35,6 | 34,4 | 33,9 |  |
| 2. | Цель 2 Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем разработки схемы дорожного движения и дислокации дорожных знаков |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 Разработка схемы дорожного движения и дислокации дорожных знаков |  |  |  |  | »; |
| 2.1.1. | Разработка схемы дорожного движения и дислокации дорожных знаков(тыс.руб.) | 90,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Цель3: Приведение в нормативное состояние при дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов городского поселения |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Задача1 Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов | 3 | 3 | 5 | 2 |  |
| 3.1.2. | Площадь при дворовых территорий многоквартирных домов, приведённых в нормативное состояние (кв.м.) | 600 | 500 | 700 | 400 |  |
| 4. | Цель 4: Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского поселения в рамках благоустройства |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1 : Обеспечение безопасности дорожного движения, в части содержания автодорог в зимний период в нормативном состоянии(км) | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |  |
| 4.1.1. | Задача 2: Механизированная снегоочистка, расчистка дорог от снежных заносов, борьба с гололёдом(тыс. руб.) | 206,0 | 250 | 250 | 250 |  |

2.2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2017 годы»;

2.2.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
в целом и по годам реализации (тыс. руб.)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2014 | - | - | 2063,0 | - | 2063,0 |  |
| 2015 | - | - | 1105,9 | - | 1105,9 |  |
| 2016 | - | - | 1401,8 | - | 1401,8 |  |
| 2017 | - | - | 1051,6 | - | 1051,6 |  |
| ВСЕГО | - | - | 5622,3 |  | 5622,3 |  |

3. Изложить «Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции (Приложение №1 к постановлению).

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Большевишерский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Большевишерского городского поселения в сети «Интернет».

Глава администрации  А.А.Иванов

Приложение №1 к постановлению Администрации Большевишерского городского поселения от 27.11.2014 № 134

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт автомобильных дорог: п. Большая Вишера, ул. Поболотина, ул.Революции от начала автобусной остановки до персечения с ул. Поболотина | Администрация городского поселения | 2014 | 1.1.1. | Бюджет Маловишерского муниципального района | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 1767 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Текущий ремонт автомобильных дорог: п. Большая Вишера, ул. Смоленская от начала моста до пересечения с ул. 50 лет 1 КДО, от начала автобусной остановки по ул. Революции до пересечения с ул. Поболотина, грейдирование | Администрация городского поселения | 2015 | 1.1.1. | Бюджет Маловишерского муниципального района | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | - | 855,9 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Текущий ремонт автомобильных дорог: ст. Гряды, ул. Ленинградская (протяженность 400м ширина 5м) | Администрация городского поселения | 2016 | 1.1.1. | Бюджет Маловишерского муниципального района | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | - | - |  | 1151,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Текущий ремонт автомобильных дорог: ст. Гряды, ул. Ленинградская (протяженность 400м ширина 5м) | Администрация городского поселения | 2017 | 1.1.1. | Бюджет Маловишерского муниципального района | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | - | - |  | - |  |  |  | 801,6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем разработки схемы дорожного движения и дислокации дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка схемы дорожного движения и дислокации дорожных знаков | Администрация городского поселения | 2014 | 2.1.1. | бюджет поселения | 90 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий у многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ул.Революции у д.4, Поболотина у д.1, д.2, Первомайская у д.8) | Администрация городского поселения | 2014 | 3.1.1. | Бюджет Маловишерского муниципального района | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ул. Лесная у д.24, 50 лет 1 КДО уд, 33,35) | Администрация городского поселения | 2015 | 3.1.1. | Бюджет Маловишерского муниципального района | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ул. Смоленская у д.8,14,16а в п. Большая Вишера, | Администрация Большевишерского городского поселения | 2016 | 3.1.1. | Бюджет Маловишерского муниципального района | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов п. Дачный16а, ст. Гряды, ул. Лесной пос. у д.17) |  | 2017 | 3.1.1. | Бюджет Маловишерского муниципального района | - | - |  | - | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского поселения, в рамках благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Механизированная снегоочистка, расчистка дорог от снежных заносов, борьба с гололёдом | Администрация городского поселения | 2014-2017 | 4.1.1. | бюджет поселения | 201,8 |  | 250 | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |