# Российская Федерация

# Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.04.2013 № 82

п. Большая Вишера

Об утверждении муниципальной адресной Программы «Переселение граждан Большевишерского городского поселения из аварийного жилищного фонда в 2013 -2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Указом Губернатора области от 21.04.2008 N 95 "О мерах по реализации Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на территории области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  адресную Программу "Переселение граждан Большевишерского городского поселения  из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом развития малоэтажного жилищного строительства" (далее - Программа) и перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в  рамках  Программы.

2. Опубликовать постановление в газете "Малая Вишера".

Глава администрации  					   А.А. Иванов

Утверждена

постановлением Администрации 								Большевишерского городского  								поселения от  17.04.2013 № 82

Муниципальная адресная Программа

«Переселение граждан  Большевишерского городского

поселения из аварийного фонда в 2013 – 2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Муниципальная адресная Программа «Переселение граждан Большевишерского городского поселения из аварийного фонда в 2013 -2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства » (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы: | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». |
| Заказчик Программы: | Администрация Большевишерского городского поселения. |
| Разработчик Программы: | Администрация Большевишерского городского поселения. |
| Исполнители программных мероприятий: | Администрация Большевишерского городского поселения. |
| Обоснование Программы: | В настоящее время на территории городского поселения суммарная площадь многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее – аварийный жилищный фонд) в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации составляет 2471,4 кв. метров. Проживание граждан в аварийном жилищном фонде ведет к риску для их жизни и здоровья, ухудшает условия проживания. |
| Цели и задачи Программы: | Основными целями Программы являются: - обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях) жилищного фонда Большевишерского городского поселения, признанных в установленном порядке непригодными для проживания на 1 января 2012 года; - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения области в многоквартирных домах; снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в аварийном жилищном фонде. Основными задачами Программы являются: - подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из жилищного фонда Большевишерского городского поселения, непригодного для проживания; - привлечение финансовых ресурсов; - поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда до 31 декабря 2015 года. |
| Сроки реализации Программы: | 2013 -2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 65, 06 млн. руб., в том числе: - средства Фонда - 36,502млн. руб.; - средства областного бюджета 28,557 млн. руб. в том числе: на 2013 год – 31960950,0 руб., из них средства: Фонда – 23856263,0 руб.; областного бюджета – 8104687,0 руб., на 2014 год – 33071150,0 руб., из них средства: Фонда – 12646103,0 руб.; областного бюджета – 20452497,0 руб. |
| Перечень основных программных мероприятий: | - разработка и принятие нормативных актов; - поэтапное переселение граждан и ликвидация аварийного жилищного фонда; -проведение общих собраний собственников помещений. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенными жилыми помещениями и ликвидация на территории Большевишерского городского поселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года. Будет ликвидировано 2133,1 кв.м. аварийного жилищного фонда(7 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 119 гражданам, в том числе: в 2013 году - площадью 1047,9 кв. м (3 многоквартирных дома) и предоставление жилых помещений 55 гражданам, в 2014 году - площадью 1085,2. кв. м (4 многоквартирных дома) и предоставление жилых помещений 64 гражданам. |
| Организация контроля по реализации Программы: | Контроль по реализации Программы осуществляется Администрацией Большевишерского городского поселения. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда.        В течение последних лет, ввиду неудовлетворительного финансирования, объемы проводимых капитальных работ были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии.

На территории Большевишерского городского поселения находится  многоквартирных дома, общей площадью 25 873   кв. метров.

Жилищный фонд общей площадью 2133,1  кв. метров является непригодным для проживания.

Наибольшую долю аварийного фонда составляют деревянные двухэтажные дома 1926 года постройки.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Программа является комплексной программой реализации конституционных прав жителей Большевишерского городского поселения, предусматривает  решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования различных  уровней.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях) жилищного фонда Большевишерского городского поселения, признанных в установленном порядке непригодными для проживания на 1 января 2012 года.

Основными задачами Программы являются:

подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из жилищного фонда Большевишерского городского поселения, непригодного для проживания;

привлечение финансовых ресурсов;

ликвидация в 2014 – 2015  годах  2471,4  кв. метров непригодного для проживания  жилья, признанного таковым в установленном порядке.

Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания, необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить поставленную задачу наиболее эффективно.

- 3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя ряд направлений:

правовое и методологическое обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

финансовое обеспечение Программы и практическая деятельность по переселению граждан в жилой фонд, отвечающий нормативным требованиям;

оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным фондом.

Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда решаются в рамках жилищного законодательства.

Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4. Финансовое обеспечение Программы

Бюджетные ресурсы для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств Фонда и областного бюджета, направленных на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.

Расчет средств, необходимых на реализацию Программы, производится исходя из   стоимости 1 кв.м жилья (предельной), составляющей для Новгородской области 30500,0  рублей.

В случае получения экономии финансовых средств при реализации Программы Администрация Большевишерского городского поселения возвращает неизрасходованные  средства  в областной бюджет в соответствии с кодами бюджетной классификации.

Таким образом, в соответствии с расселяемой площадью и предельной стоимостью 1 кв.м жилья, установленной для Новгородской области  рассчитана планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства, которая составила 65059550,0 рублей, из них средства Фонда – 36502366,0 рублей, средства областного бюджета –  28557184,0 рублей.

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от достижения 
планируемых показателей выполнения Программы  (приложение  3  к Программе), в том числе: переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, расположенного на территории Большевишерского городского поселения, площадью 
2133,1 кв. м (7 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 119 гражданам.

6. Контроль по реализации Программы

В целом контроль по реализации Программы осуществляет Администрация Большевишерского городского поселения.