# Российская Федерация

# Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от     12.07 .2013 № 101

п. Большая Вишера

Об утверждении плана мероприятий(«дорожной карты» по переселению до 31 декабря 2015 года)

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Указом Губернатора области от 21.04.2008 N 95 "О мерах по реализации Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на территории области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по переселению до 31 декабря 2015 года граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или подлежащими сносу или реконструкции в вязи с физическим износом в процессе эксплуатации).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

- Опубликовать постановление в газете «Малая Вишера».

Глава администрации    А.А.Иванов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского поселения

от 12.07.2013 № 101

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ДО 31 ДЕКАБРЯ

2015 ГОДА ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА АВАРИЙНЫМИ

И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ

ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Принятие муниципальных правовых актов о бюджете муниципального образования на текущий год и плановый период (до 2015 года включительно), предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в случае приобретения жилых помещений большей площади, чем аварийные, либо превышения цены за 1 кв. м, установленной в соответствии с региональной адресной программой "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | до 1 января 2014 года | Е.Д.Алексеева |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | до 1 октября 2013 года до 1 июля 2014 года | Л.В.Куликова |
| 3. | Заключение договоров социального найма с гражданами, проживающими в муниципальных жилых помещениях, и договоров мены с собственниками помещений | до 31 декабря 2014 года до 31 декабря 2015 года | Н.А.Митрофанова С.В.Карпцева |
| 4. | Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом состояния рынка услуг подрядных организаций для строительства жилья и рынка готового жилья в муниципальных образованиях области | до 12 июля 2013 года до 1 апреля 2014 года | А.А.Иванов |
| 5. | Организация проектирования и строительства энергоэффективных домов, в которые планируется переселять граждан из аварийного жилищного фонда | до 31 декабря 2015 года | А.А.Иванов |
| 6. | Принятие решений о сроках проведения реконструкции расселяемого аварийного жилищного фонда | до 31 декабря 2014 года | А.А.Иванов |
| 7. | Снос расселенного аварийного жилищного фонда | до 1 января 2016 года | А.А.Иванов |