Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой программе

Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения

и водоотведения в Большевишерском городском

поселении на 2012-2015 годы

# Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем и источник финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе за счет средств |  |
|  |  |  |  |  |  | Областного бюджета | Бюджета поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проектно-изыскательские работы по водоснабжению пос. Большая Вишера из артезианских скважин. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2013 | Бюджет поселения | 450,0 | 0 | 450,0 |
| 2 | Строительство артезианской скважины в п. Большая Вишера по ул. Поболотина. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2013 | Областной бюджет, бюджет поселения | 2000,0 | 1900,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2450,0 | 1900 | 550,0 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей от водонапорной башни по ул. Поболотина п. Большая Вишера до ул. Первомайская | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2014 | Бюджет поселения | 357,0 | 0 | 357,0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей и артезианской скважины по ул. Московская - Ленинградская на ст. Гряды (300 м.) | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2014 | Бюджет поселения | 300,0 | 0 | 300,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 657,0 | 0 | 657,0 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей от водонапорной башни по ул. Поболотина п. Большая Вишера до ул. Первомайская | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2015 | Областной бюджет, бюджет поселения | 1560,0 | 1482,0 | 78,0 |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей и артезианской скважины по ул. Московская - Ленинградская на ст. Гряды (300 м.) | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2015 | Областной бюджет, бюджет поселения | 1500,0 | 1425,0 | 75,0 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей от здания школы до дома №8 по ул. Первомайская в п. Большая Вишера, протяженность – 360 м.. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2015 | Бюджет поселения | 313,0 | 0 | 313,0 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей с установкой КНС по ул. Октябрьская до ул. Первомайская в п. Большая Вишера, протяженность – 150 м.. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2015 | Бюджет поселения | 130,0 | 0 | 130,0 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей от д№3 до ввода в коллектор по ул. Поболотина в п. Большая Вишера, протяженность – 350 м.. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2015 | Бюджет поселения | 304,0 | 0 | 304,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3807 | 2907 | 900 |
|  | Всего по программе |  |  |  | 6914 | 4807 | 2107 |