Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.02.2013 № 26

п. Большая Вишера

О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Большевишерском городском поселении на 2012-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  долгосрочную муниципальную целевую программу "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Большевишерском городском поселении на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением Администрации Большевишерского

городского поселения от 26.06.2012 № 94:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы по годам:» читать в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета  и средств бюджета городского поселения».

Объемы финансирования:

2012 год - 0 тыс. руб.;

2013 год - 2450 тыс.руб.;

2014 год -  657 тыс.руб.;

2015 год -  3807 тыс. руб.

объем финансирования мероприятий корректируется после принятия бюджета городского поселения.

1.2. «Приложение к долгосрочной муниципальной целевой программе

Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в   Большевишерском городском поселении на 2012-2015 годы» изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Малая Вишера".

Глава администрации                                                   А.А.Иванов

Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой программе

Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения

и водоотведения в Большевишерском городском

поселении на 2012-2015 годы

# Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем и источник финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе за счет средств |  |
|  |  |  |  |  |  | Областного бюджета | Бюджета поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проектно-изыскательские работы по водоснабжению пос. Большая Вишера из артезианских скважин. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2013 | Бюджет поселения | 450,0 | 0 | 450,0 |
| 2 | Строительство артезианской скважины в п. Большая Вишера по ул. Поболотина. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2013 | Областной бюджет, бюджет поселения | 2000,0 | 1900,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2450,0 | 1900 | 550,0 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей от водонапорной башни по ул. Поболотина п. Большая Вишера до ул. Первомайская | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2014 | Бюджет поселения | 357,0 | 0 | 357,0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей и артезианской скважины по ул. Московская - Ленинградская на ст. Гряды (300 м.) | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2014 | Бюджет поселения | 300,0 | 0 | 300,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 657,0 | 0 | 657,0 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей от водонапорной башни по ул. Поболотина п. Большая Вишера до ул. Первомайская | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2015 | Областной бюджет, бюджет поселения | 1560,0 | 1482,0 | 78,0 |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей и артезианской скважины по ул. Московская - Ленинградская на ст. Гряды (300 м.) | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2015 | Областной бюджет, бюджет поселения | 1500,0 | 1425,0 | 75,0 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей от здания школы до дома №8 по ул. Первомайская в п. Большая Вишера, протяженность – 360 м.. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2015 | Бюджет поселения | 313,0 | 0 | 313,0 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей с установкой КНС по ул. Октябрьская до ул. Первомайская в п. Большая Вишера, протяженность – 150 м.. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2015 | Бюджет поселения | 130,0 | 0 | 130,0 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей от д№3 до ввода в коллектор по ул. Поболотина в п. Большая Вишера, протяженность – 350 м.. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2015 | Бюджет поселения | 304,0 | 0 | 304,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3807 | 2907 | 900 |
|  | Всего по программе |  |  |  | 6914 | 4807 | 2107 |