# Российская Федерация

# Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.04.2012 № 68

п. Большая Вишера

Об утверждении муниципальной адресной Программы «Переселение граждан Большевишерского городского поселения из аварийного жилищного фонда в 2012 -2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Указом Губернатора области от 21.04.2008 N 95 "О мерах по реализации Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на территории области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  адресную Программу "Переселение граждан Большевишерского городского поселения  из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах с учетом развития малоэтажного жилищного строительства" (далее - Программа) и перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в  рамках  Программы.

2. Опубликовать постановление в газете "Малая Вишера".

Глава администрации                                                         А.А. Иванов

Утверждена

постановлением Администрации 								Большевишерского городского  								поселения от   .04.2012  №

Муниципальная адресная Программа

«Переселение граждан  Большевишерского городского

поселения из аварийного фонда в 2012 – 2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Муниципальная адресная Программа «Переселение граждан Большевишерского городского поселения из аварийного фонда в 2012 -2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства » (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы: | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |
| Заказчик Программы: | Администрация Большевишерского городского поселения. |
| Разработчик Программы: | Администрация Большевишерского городского поселения. |
| Исполнители программных мероприятий: | Администрация Большевишерского городского поселения. |
| Обоснование Программы: | В настоящее время на территории городского поселения суммарная площадь аварийного жилья, в котором проживает более 85 человек, составляет 1826 кв. метров. |
| Цели и задачи Программы: | Основными целями Программы являются: - обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях) жилищного фонда Большевишерского городского поселения, признанных в установленном порядке непригодными для проживания на 1 января 2007 года. Основными задачами Программы являются: - подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из жилищного фонда Большевишерского городского поселения, непригодного для проживания; - привлечение финансовых ресурсов. |
| Сроки реализации Программы: | 2009 -2010 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 19, 320 млн. руб., в том числе: - средства Фонда - 17,689 млн. руб.; - средства областного бюджета 1,631 млн. руб. |
| Перечень основных программных мероприятий: | - разработка и принятие нормативных актов; - поэтапное переселение граждан и ликвидация аварийного жилищного фонда; - проведение общих собраний собственников помещений. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенными жилыми помещениями и ликвидация на территории Большевишерского городского поселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2007 года. Будет ликвидировано 603,8 кв.м. аварийного жилищного фонда. |
| Организация контроля по реализации Программы: | Контроль по реализации Программы осуществляется Администрацией Большевишерского городского поселения. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда.        В течение последних лет, ввиду неудовлетворительного финансирования, объемы проводимых капитальных работ были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии.

На территории Большевишерского городского поселения находится 82 многоквартирных дома, общей площадью 25 873   кв. метров.

Жилищный фонд общей площадью 1826  кв. метров является непригодным для проживания.

Наибольшую долю аварийного фонда составляют деревянные двухэтажные дома 1926 года постройки.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Программа является комплексной программой реализации конституционных прав жителей Большевишерского городского поселения, предусматривает  решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования различных  уровней.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях) жилищного фонда Большевишерского городского поселения, признанных в установленном порядке непригодными для проживания на 1 января 2007 года.

Основными задачами Программы являются:

подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из жилищного фонда Большевишерского городского поселения, непригодного для проживания;

привлечение финансовых ресурсов;

ликвидация в 2009 – 2010  годах  603,8  кв. метров непригодного для проживания  жилья, признанного таковым в установленном порядке.

Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания, необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить поставленную задачу наиболее эффективно.

- 3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя ряд направлений:

правовое и методологическое обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

финансовое обеспечение Программы и практическая деятельность по переселению граждан в жилой фонд, отвечающий нормативным требованиям;

оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным фондом.

Средства, полученные на реализацию Программы, будут направляться только на выкуп жилья у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах или предоставление жилых помещений, приобретенных на рынке жилья.

Для определения стоимости Программы установлен размер планируемой выкупной цены изымаемых жилых помещений в аварийном многоквартирном доме за 1 кв. м. общей площади, равный размеру планируемой стоимости 1 кв. м. жилья, приобретаемого на вторичном рынке, устанавливается на местном уровне.

Для собственников комнат в коммунальных квартирах, размер планируемой выкупной цены изымаемых жилых помещений применяется с учетом доли в площади общего имущества собственников комнат в коммунальных квартирах.

Поскольку планируемая выкупная цена изымаемых жилых помещений устанавливается на местном уровне, все риски завышения цены переселения граждан и дополнительных издержек содержания не полностью расселенных аварийных многоквартирных домов из-за увеличения доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме и задержек переезда части граждан несет Администрация Большевишерского городского поселения.

Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда решаются в рамках жилищного законодательства.

Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4. Финансовое обеспечение Программы

Бюджетные ресурсы для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств Фонда и областного бюджета, направленных на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.

5. Контроль по реализации Программы

В целом контроль по реализации Программы осуществляет Администрация Большевишерского городского поселения.

____________________________