Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.06.2012 № 94

п. Большая Вишера

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Большевишерском городском поселении на 2012-2015 годы

В целях обеспечения населения Большевишерского городского поселения (далее – Поселения) питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, улучшения на этой основе состояния здоровья населения и оздоровления социально-экологической ситуации Администрация Большевишерского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую программу "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Большевишерском городском поселении на 2012-2015 годы" (далее Программа).

2. Опубликовать постановление в газете "Малая Вишера".

| Глава администрации | А.А.Иванов |
| --- | --- |

Утвержден постановлением Администрации городского поселения от 26.06.2012 № 94

# Долгосрочная муниципальная целевая программа

# Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Большевишерском городском поселении на 2012-2015 годы

# Паспорт Программы

| Наименование Программы: | # Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Большевишерском городском поселении на 2012-2015 годы" |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы: | Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
| Заказчик Программы: | Совет Депутатов Большевишерского городского поселения. |
| Разработчики Программы: | Администрация Большевишерского городского поселения. |
| Исполнители Программы: | Администрация Большевишерского городского поселения, Администрация Маловишерского муниципального района (по согласованию), комитет финансов Маловишерского муниципального района (по согласованию). |
| Обоснование Программы: | По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Маловишерском районе констатирует, что анализ исследований питьевой воды из источника централизованного водоснабжения п. Большая Вишера с 2007 по 2010 гг показывает увеличение содержания железа с 0,025 мг/дм3 до 1,66 мг/дм3 (превышение норматива в 5,5 раз). В Большевишерском городском поселении водопроводно-канализационное хозяйство (далее ВКХ) характеризуется высоким уровнем износа, который в среднем составляет 80 %. Инженерные сети и сооружения ВКХ устарели и не могут в полной мере обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и водоснабжению населения. Для кардинального улучшения водоснабжения населения требуется комплексная модернизация ВКХ поселения. |
| Цели Программы: | Обеспечение населения поселения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности установленным санитарно – эпидемиологическими правилами; повышение доступности услуг централизованного водоснабжения и водоотведения; повышение надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения; |
| Задачи Программы: | Развитие систем водоснабжения поселения путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов и сетей централизованного водоснабжения и водоотведения; |
| Механизм реализации Программы: | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе). |
| Сроки реализации Программы: | 2012-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам: | Финансирование Программы предполагается за счет собственных средств поселения, а также в рамках долгосрочной областной целевой программы "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы". Объемы финансирования: 2012 год – 400 тыс.руб.; 2013 год – 2657 тыс.руб.; 2014 год – 3807 тыс.руб.; 2015 год – 10470 тыс.руб.. объем финансирования Программы может ежегодно корректироваться |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы по годам: | Реализация Программы позволит достигнуть следующих основных целевых показателей: уровень износа сетей и объектов ВКХ: 2012 год - 79,0 %; 2013 год - 77,0 %; 2014 год - 76,0 %; 2015 год - 75,0 %. |
| Система организации контроля за реализацией Программы: | Администрация поселения ежегодно отслеживает и анализирует достижение основных целевых показателей. В случае финансирования Программы из Областного бюджета, представляет в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области отчеты о расходовании субсидий из областного бюджета, а также о ходе реализации Программы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. |

# Описание Программы

# 1. Технико-экономическое обоснование Программы

Деятельность организаций коммунального комплекса поселения характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (около 80 %) и их технологическая отсталость.

Инфраструктура водоснабжения и водоотведения в поселении на протяжении ряда лет недостаточно финансировалась, вследствие чего ее технический уровень значительно отстал от потребностей настоящего времени. Износ объектов и сетей водоснабжения и водоотведения в среднем по поселению составляет 80,0 %.

В год на сетях и объектах водоснабжения происходит 5-10 аварий и 3-7 аварий - на сетях канализации. Ежегодно выходит из строя от 1 до 3-х насосов на артезианской скважине на подаче питьевой воды для жилого сектора и объектов соцкультбыта.

Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к росту потерь воды. В 2000 году потери воды составили 11,0 %, в 2004 году - 13,0 %, в 2009 году - 27,0 %.

Изношенность объектов водоотведения негативно влияет на экологию поселения.

В поселении отмечается снижение качества питьевой воды по содержанию железа.

На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в источниках водоснабжения.

Поверхностные водные источники области загрязнены, поскольку используются не только для забора воды, но и как приемники хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых стоков.

По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Маловишерском районе констатирует, что анализ исследований питьевой воды из источника централизованного водоснабжения п. Большая Вишера с 2007 по 2010 гг показывает увеличение содержания железа с 0,025 мг/дм3 до 1,66 мг/дм3 (превышение норматива в 5,5 раз).

Загрязнение водных объектов при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений, ухудшение технического состояния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды, что создает серьезную опасность для здоровья населения поселения.

Кроме того, на территории поселения активно ведется работа по участию в адресных программах переселения, в течение 2009-2011 годов построено 5 дома на 67 квартир, планируется дальнейшее строительство многоквартирных жилых домов. При этом следует учесть, что на сегодняшний день существующие сети ВКХ не смогут в полной мере обслуживать новых потребителей в силу своей моральной и физической изношенности.

Программа направлена на модернизацию объектов ВКХ, снижение их сверхнормативного износа, обеспечение доступного, надежного и качественного водоснабжения потребителей, улучшение состояния водных объектов, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Основными рисками при реализации Программы будут являться: возникновение необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов, инфляционные процессы.

# 2. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств поселения (5% от стоимости мероприятия, включенного в муниципальную долгосрочную целевую программу, содержащую мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения в поселении) и областного бюджета (95% от стоимости мероприятия, включенного в муниципальную долгосрочную целевую программу, содержащую мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения в поселении), за исключением мероприятий по разработке проектно –сметной документации (далее ПСД). Разработка ПСД финансируется 100%  за счет бюджета поселения и (или) внебюджетных источников.

Стоимость мероприятий муниципальных целевых программ подтверждается соответствующей проектно-сметной документацией (далее ПСД) и заключением государственной экспертизы,

Администрация Большевишерского городского поселения вправе привлекать внебюджетные источники финансирования мероприятий Программы.

Дополнительных трудовых и материальных ресурсов реализация Программы не потребует.

# 3. Механизм реализации мероприятий Программы

3.1. Участие поселения в областной Программе

Администрации Большевишерского городского поселения ежегодно представляет в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области заявки на участие в областной Программе (на 2012-2015 годы не позднее 1 июля 2011-2014 годов соответственно).

К заявке прилагаются:

копия настоящей программы;

документы, подтверждающие обязательства Администрации Большевишерского городского поселения по софинансированию мероприятий, включенных в заявку;

копии положительных заключений государственной экспертизы ПСД на строительство (модернизацию) включенных в заявку объектов ВКХ;

копия акта технического состояния объекта ВХК в случае подачи заявки на его модернизацию;

документы, отражающие результаты лабораторных исследований качества питьевой воды на соответствие гигиеническим нормативам за 3 года, предшествующих году подачи заявки.

В Программу включаются мероприятия исходя из следующих критериев:

степень износа объектов ВКХ;

необходимость завершения строительства или реконструкции объекта ВКХ;

несоответствие состава питьевой воды требованиям гигиенических нормативов.

3.2. Порядок финансирования мероприятий программы:

Финансирование программы планируется осуществлять из двух источников (бюджет поселения, областной бюджет) в соответствии с долгосрочной областной целевой программой "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы".

Также Администрация поселения имеет право на привлечение внебюджетных источников.

3.3. Методика расчета размера финансирования из бюджета поселения.

Размер финансирования в n-м году бюджету определяется по формуле:

# V = 0,05 C , где:

V - объем финансирования из бюджета поселения;

C - стоимость мероприятия, указанного в Программе поселения.

Стоимость мероприятия (C), указанного в программе Поселения, определяется ПСД, в отношении которой проведена государственная экспертиза в порядке, установленном действующим законодательством. ПСД разрабатывается за счет бюджета поселения.

# 4. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании следующих показателей:

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Уровень износа сетей и объектов ВКХ | % | 79,0 | 77,0 | 76,0 | 75,0 |

Экологическая государственная экспертиза по каждому мероприятию Программы будет проводиться на первом этапе выполнения мероприятия.

Предварительная оценка экологических последствий от реализации мероприятий Программы:

модернизация систем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях поселения позволит улучшить состояние водных объектов, повысить качество подаваемой потребителям питьевой воды, вследствие чего снизится заболеваемость и повысится продолжительность жизни населения поселения.

# 5. Механизм управления реализацией Программы

Оперативный контроль и систематизацию информации о ходе реализации Программы обеспечивает Администрация Большевишерского городского поселения.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

________________________________

Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой программе

Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения

и водоотведения в Большевишерском городском

поселении на 2012-2015 годы

# Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем и источник финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе за счет средств |  |
|  |  |  |  |  |  | Областного бюджета | Бюджета поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проектно-изыскательские работы по водоснабжению пос. Большая Вишера из артезианских скважин. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2012 | Бюджет поселения | 400,0 | - | 400,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 400,0 | - | 400,0 |
| 2 | Строительство артезианской скважины в п. Большая Вишера по ул. Поболотина. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2013 | Областной бюджет, бюджет поселения | 2000,0 | 1900,0 | 100,0 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей от водонапорной башни по ул. Поболотина п. Большая Вишера до ул. Первомайская | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2013 | Бюджет поселения | 357,0 | - | 357,0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей и артезианской скважины по ул. Московская - Ленинградская на ст. Гряды (300 м.) | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2013 | Бюджет поселения | 300,0 | - | 300,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2657 | 1900 | 757 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей от водонапорной башни по ул. Поболотина п. Большая Вишера до ул. Первомайская | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2014 | Областной бюджет, бюджет поселения | 1560,0 | 1482,0 | 78,0 |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей и артезианской скважины по ул. Московская - Ленинградская на ст. Гряды (300 м.) | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2014 | Областной бюджет, бюджет поселения | 1500,0 | 1425,0 | 75,0 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей от здания школы до дома №8 по ул. Первомайская в п. Большая Вишера, протяженность – 360 м.. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2014 | Бюджет поселения | 313,0 | - | 313,0 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей с установкой КНС по ул. Октябрьская до ул. Первомайская в п. Большая Вишера, протяженность – 150 м.. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2014 | Бюджет поселения | 130,0 | - | 130,0 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей от д№3 до ввода в коллектор по ул. Поболотина в п. Большая Вишера, протяженность – 350 м.. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2014 | Бюджет поселения | 304,0 | - | 304,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3807 | 2907 | 900 |
| 10 | Строительство канализационных сетей от школы до дома №8 по ул. Первомайская в п. Большая Вишера, протяженность – 360 м. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2015 | Областной бюджет, бюджет поселения | 4383,0 | 4163,8 | 219,2 |
| 11 | Строительство канализационных сетей с установкой КНС по ул. Октябрьская до ул. Первомайская в п. Большая Вишера, протяженность – 150 м.. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2015 | Областной бюджет, бюджет поселения | 1826 | 1734,7 | 91,3 |
| 12 | Строительство канализационных сетей от д№3 до ввода в коллектор по ул. Поболотина в п. Большая Вишера, протяженность – 350 м.. | Администрация Большевишерского городского поселения, организация, отобранная в соответствии с законодательством | 2015 | Областной бюджет, бюджет поселения | 4261,0 | 4047,9 | 213,1 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 10470 | 9946,4 | 523,6 |
|  | Всего по программе |  |  |  | 17334 | 14753,4 | 2580,6 |