Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.10.2009  № 102

п. Большая Вишера

Об    утверждении        муниципальной

адресной    Программы   «Переселение

граждан, проживающих на территории

Большевишерского городского поселе-

ния из аварийного жилищного фонда в

2010 -2015  годах»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. № 675  «О Федеральной целевой программе «Жилище»  на 2002 – 2010 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  адресную программу "Переселение граждан, проживающих на территории Большевишерского городского поселения  из аварийного жилищного фонда в 2010-2015 годах" (далее – Программа).

2. Опубликовать постановление в районной  газете "Малая Вишера".

Глава администрации А.П.Пронин

Утверждена

постановлением Администрации

городского поселения

от   29.10.  2009  № 102

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан, проживающих на территории

Большевишерского городского поселения,

из аварийного жилищного фонда в 2010 – 2015 годах»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Большевишерского городского поселения из аварийного жилищного фонда в 2010 -2015 годах» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы: | Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 – 2010 годы» |
| Заказчик Программы: | Администрация Большевишерского городского поселения |
| Разработчик Программы: | Администрация Большевишерского городского поселения |
| Исполнители программных мероприятий: | Администрация Большевишерского городского поселения |
| Обоснование Программы: | в настоящее время на территории поселения суммарная площадь аварийного жилья, в котором проживает более 111 человек, составляет 2113,5 кв. метров. Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда остается нерешенной в виду отсутствия финансовой возможности у муниципального образования на улучшение жилищных условий граждан. Программа предусматривает частичное решение проблемы, с учетом возможностей долевого финансирования за счет средств федерального и областного бюджета, а также долевого участия за счет средств бюджета городского поселения. |
| Цель и задачи Программы: | Основными целями Программы являются: - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, проживающих в домах (жилых помещениях) жилищного фонда Большевишерского городского поселения, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными; -обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения Большевишерского городского поселения в многоквартирных домах. Основными задачами Программы являются: - подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Большевишерского городского поселения; - привлечение финансовых ресурсов. |
| Механизм реализации Программы: | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1января 2007 года в установленном порядке аварийными и включенных в адресный перечень, осуществляется: -путем выкупа изымаемых жилых помещений с заключением договора купли – продажи; -предоставление жилых помещений путем заключения договора мены изымаемых жилых помещений, приобретенных на вторичном рынке или в построенных многоквартирных домах за счет субсидий, предоставляемых из Федерального бюджета, средств областного и муниципального бюджета; -предоставлением гражданам другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. |
| Сроки реализации Программы: | 2010 -2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Расчет средств, необходимых на реализацию Программы, производится исходя из средней рыночной стоимости 1 кв.м. жилья, применительно к Большевишерскому городскому поселению. Объем финансирования Программы составляет 63,405 млн.руб., из них средства федерального бюджета-41,213 млн.руб. (65%), средства областного бюджета – 19,021 млн.руб.(30%), средства местного бюджета- 3,171млн.руб. (5%) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Большевишерского городского поселения, общей площадью 2113,5.кв.м. (9 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 111гражданам. |
| Организация контроля по реализации Программы: | Контроль по реализации Программы осуществляется Администрацией Большевишерского городского поселения |

Описание Программы

- 1. Финансово-экономическое обоснование Программы

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1января 2007 года в установленном порядке аварийными и включенных в адресный перечень, осуществляется:

-путем выкупа изымаемых жилых помещений с заключением договора купли – продажи;

-предоставлением жилых помещений путем заключения договора мены изымаемых жилых помещений, приобретенных на вторичном рынке или в построенных многоквартирных домах за счет субсидий, предоставляемых из Федерального бюджета, средств областного и муниципального бюджета;

-предоставлением гражданам другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского поселения, общей площадью 2113,5 кв.м  
(9 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 111 гражданам.

Реестр ветхого и   аварийного жилищного фонда Большевишерского городского поселения в приложении № 1 к муниципальной адресной Программе.

Сформирован адресный перечень многоквартирных  аварийных домов и определены объемы финансирования с учетом цен на рынке жилья, приложение № 2 к муниципальной адресной Программе.

Для определения стоимости Программы установлен размер средней стоимости переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 1 кв.м освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме, равный размеру средней рыночной стоимости 1 кв.м жилья. Средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья в Большевишерском городском поселении составляет 30 тыс. руб. за 1 кв.м. общей площади жилого помещения.

Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда решаются в рамках  жилищного законодательства Российской Федерации.

Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Предоставляемое гражданам жилое  помещение должно быть:

равнозначным по общей площади, ранее занимаемому жилому  помещению - для предоставления по договору социального найма гражданам, занимавшим жилое помещение в аварийном жилищном фонде по договору социального найма;

равнозначным по общей площади, ранее занимаемому  жилому  помещению - для предоставления по договору мены собственникам помещений в аварийном доме взамен изымаемых жилых помещений.

2. Направления реализации Программы

Реализация Программы  осуществляется по следующим направлениям:

правовое и методологическое обеспечение улучшения жилищных 
условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

финансовое обеспечение Программы и практическая деятельность по переселению граждан в жилищный фонд, отвечающий нормативным требованиям;

оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время 
аварийным жилищным фондом.

- 3. Ресурсное обеспечение Программы

Бюджетные ресурсы для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств федерального, областного и местного бюджета, направленных на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, а также за счет внебюджетных источников. Распределение финансовых средств на долевое финансирование по переселению граждан из аварийного жилищного фонда согласно приложению  № 3 к  муниципальной адресной Программе.

- 4. Ожидаемый  конечный результат реализации Программы

Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенными жилыми помещениями и ликвидация на территории Большевишерского городского поселения аварийного жилищного фонда, общей площадью 2113,5кв.м., признанного таковым на 01.01.2007, переселение 111 человек.

5. Контроль по реализации Программы

В целом контроль по реализации Программы осуществляет Администрация Большевишерского городского поселения.