Утвержден

распоряжением Администрации

городского поселения

от 31.03.2016 № 14-рг

П Л А Н

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий

весеннего паводка на территории населенных пунктов

Большевишерского городского поселения 2016 году

| №п\п | Мероприятия | Отв.исполнит. | Сроки исполн. | Отм.о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести совместное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с руководителями служб, организаций, уполномоченных территорий городского поселения. | Иванов А.А. | 08.04. 2016 |  |
| 2 | Уточнить: районы возможного подтопления, наличие плавсредств и средств связи у населения в местах возможного подтопления. | Куликова Л.В., Петрова К.Ю. | 08.04. 2016 |  |
| 3 | Провести собеседование с владельцами автотракторной техники, выяснить состояние техники, объемы возможных работ, наличие горючесмазочных материалов. | Иванов А.А. Куликова Л.В. | 08.04. 2016 |  |
| 4 | Провести обследование состояния линий электропередач и телефонной связи в местах возможного подтопления, в случае необходимости произвести ремонтные работы. | Куликова Л.В. | 08.04. 2016 |  |
| 5 | Провести заблаговременное обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости население в населенных пунктах, которые могут быть недоступны в период подтопления. Обеспечить выполнение заявок жителей на обмен газовых баллонов. | Куликова Л.В. | До начала павод-ка |  |
| 6 | Провести ревизию состояния канализационных систем. Исключить возможность попадания неочищенных стоков в реку. | Иванова Л.А. Куликова Л.В. | 08.04. 2016 |  |
| 7 | Обязать население убрать строительные материалы с водосточных канав. | Куликова Л.В. | 08.04. 2016 |  |
| 8 | Создать на базе управляющих компаний, МУП «ЖКХ ММР» группы для проведения аварийно- спасательных работ на период паводка. | Карташова Е.В., Прись Г.А., Демидова Г.М., Иванова Л.А. | 08.04. 2016 |  |
| 9 | Определить места изъятия и пути доставки материалов ( щебень, песок, камень, лесоматериалы) необходимых для предотвращения и ликвидации разлива паводковых вод в районе населенных пунктов городского поселения. | Куликова Л.В. | 08.04. 2016 |  |
| 10 | Установить постоянное наблюдение за уровнем паводковых вод. Организовать дежурство в Администрации городского поселения. | Петрова К.Ю., Куликова Л.В. | с 31.03. 2016 |  |

___________________________