- Российская Федерация

- Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 05.02.2025 | № | 42 |
| --- | --- | --- | --- |

п. Большая Вишера

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие и содержание

автомобильных дорог общего

пользования местного значения

Большевишерского городского поселения

на 2021 – 2028 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения на 2021 – 2028 годы», утвержденную постановлением Администрации Большевишерского городского поселения от 25.12.2020г. № 315 (в редакции постановления от 24.01.2025 № 25) (далее - Программа):

1.1.Муниципальную программу изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Большевишерский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Большевишерского городского поселения в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации             Т.А. Китаева

Утверждена

Постановлением

Администрации городского поселения

от 00.00.0000 № 00

Муниципальная программа

«Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Большевишерского городского поселения на 2021-2028 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Большевишерского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | подрядные организации, организации, привлеченные на конкурсной основе. |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения Цель 2. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения Задача 2. Проведение технической паспортизации и инвентаризации муниципальных автодорог (изготовление технических паспортов) для государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости Задача 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Нет |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021г., 2022г., 2023 г., 2024г., 2025г., 2026г., 2027г., 2028г. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Года | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
|  | 2021 | 100,00 | - | 7405,00 | 1503,97 | - | 9008,97 |
|  | 2022 | 138,65 | - | 7460,34 | 2064,65 | - | 9663,64 |
|  | 2023 | - | - | 13184,9 | 1849,49 | - | 15034,39 |
|  | 2024 | - | - | 1248,0 | 2649,56 | - | 3897,56 |
|  | 2025 | - | - | 1115,0 | 2838,49 | - | 3953,49 |
|  | 2026 | - | - | 744,0 | 1864,8 | - | 2608,8 |
|  | 2027 | - | - | 744,0 | 2473,1 | - | 3217,1 |
|  | 2028 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | 238,65 |  | 31901,24 | 15244,06 |  | 47383,95 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Содержание дорог общего пользования местного значения, их обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения; - За период реализации программы планируется отремонтировать 11 (одиннадцать) автомобильных дорог общего пользования местного значения. - Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского поселения. - Повышение удобства и безопасности поездок, снижение ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского поселения. |  |  |  |  |  |  |

I.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  социально-экономического развития Большевишерского  городского поселения,   приоритеты и цели в указанной сфере

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения (далее - городское поселение) составляет  34,5 км, это 39 автомобильных дорог. Основное покрытие асфальто-бетонное, остальные дороги V категории и имеют грунтовое покрытие.

Развитие многих ведущих отраслей Большевишерского городского поселения - лесной, торговли, - ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети участники представленных в поселении отраслей экономики получают сырьё и заготовки.

Основными проблемами  развития  автомобильных дорог  общего пользования местного значения  городского поселения являются следующие:

неудовлетворительное транспортно - эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  городского поселения, отставание в развитии дорожной сети  от потребностей экономики и населения Большевишерского городского поселения.

Прочностные характеристики дорог не позволяют осуществлять движение тяжеловесных транспортных средств. Существующая дорожная сеть Большевишерского городского поселения  в основном формировалась в 50-70 годы ХХ века, под осевую нагрузку 6 тонн. В дальнейшем деформации и разрушения дорожных сооружений, причиняемые транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,  будут резко возрастать.

90% автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии, что явилось следствием многолетнего недофинансирования дорожного хозяйства.

Более половины протяженности сети автомобильных дорог нуждается в капитальном ремонте, не отвечает нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, имеет просроченные межремонтные сроки.

Отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием является одной из главных причин слабого развития агропромышленного комплекса, низкого жизненного уровня в поселении. Отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

Дорожное хозяйство - крупнейший сегмент общественного достояния. Без сети автомобильных дорог не могут быть реализованы конституционные права на свободу передвижения граждан, товаров и услуг, единство экономического пространства, решение социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов. В последние годы оживление производства и повышение доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств и объему перевозок транспортом. Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734 - р, развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с темпом автомобилизации.

- Важнейшими задачами развития экономики городского поселения являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам городского поселения, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог.

Приоритетами муниципальной политики в дорожной отрасли на территории городского поселения являются:

а) развитие  опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения поселения, соответствующих нормативным требованиям и повышение пропускной способности  дорожной сети;

б) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

в) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств, привлечения новых источников финансирования автомобильных дорог на строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения;

г) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения, в т.ч. посредством, обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В настоящее время социально - экономическое развитие городского поселения во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети, высокой степени износа значительной части дорог.  Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения, ликвидацию транспортной дискриминации населения городского поселения.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации, Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы | Корректировка муниципальной программы Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макроэкономические (финансовые) | Неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета городского поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | Составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации Большевишерского городского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы Применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам) Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций | Ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы |

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает реализацию до 2028 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем дорожного хозяйства.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация   Большевишерского городского поселения, которая несет ответственность за реализацию муниципальной программы, уточняет сроки реализации муниципальной программы и объемы их финансирования.

Оперативный контроль за ходом реализации Программы и систематизацию информации о ходе ее реализации обеспечивает Администрация городского поселения.

Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации  городского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы Главе Большевишерского городского поселения или заместителю Главы администрации городского поселения, осуществляющими координацию деятельности муниципальных программ.

Главный бухгалтер, главный служащий Администрации Большевишерского городского поселения предоставляет информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой администрации   городского поселения или заместителем Главы администрации городского поселения, осуществляющими координацию деятельности муниципальных программ.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2020 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м/км | 3000/0,6 | 7169/1,81 | 1340/0,335 | 11248/3,21 | 2000/500 | 600 /0,15 | 600 /0,15 | 600 /0,15 | 600 /0,15 |
| 1.2. | Строитель- ный контроль при выполне- нии работ по ремонту автомобиль- ных дорог. | шт. | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1.3. | Получение положительных заключений по проведению экспертизы сметной стоимости ремонта автомобильных дорог | ед. | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1.4. | Обустройство пешеходных переходов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Установка дорожных знаков | ед. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Инженерно-геодезические изыскания для ремонта автомобильных дорог | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Изготовление технического паспорта на автомобильную дорогу | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского поселения | км. | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |

V. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного проекта «Дорога к дому»: улицы 50 лет 1 КДО от д. 4 до д. 11 пос. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | администрация |  | 2021-2022 |  | 1.1. | Бюджет поселения областной бюджет | 39,98 314,00 | 39,98 314,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного проекта «Дорога к дому»: улицы 50 лет 1 КДО от д. 48 до пересечения с ул. Некрасова, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | администрация |  | 2021-2022 |  | 1.1. | Бюджет поселения областной бюджет | 493,06 1054,0 | 493,06 1054,0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги: улица 50 лет 1 КДО от д. 65 до д. 154, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | администрация |  | 2021-2022 |  | 1.1. | Бюджет поселения областной бюджет | 45,73 4527,65 | 45,73 4527,65 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги улицы Лесная от д. 12г до д. 7а, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | администрация |  | 2021 |  | 1.1. | Бюджет поселения областной бюджет | 11,85 1073,18 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.5. | Замена водопропускной трубы диам. 500 мм и длиной 7,5 м на участке автомобильной дороги: улица 50 лет 1 КДО от д. 48 до пересечения с ул. Некрасова, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | администрация |  | 2021 |  | 1.1. | Бюджет поселения областной бюджет | 2,0 151,16 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.6. | Замена водопропускной трубы диам. 500 мм и длиной 7,5 м на участке автомобильной дороги: улица 50 лет 1 КДО от д. 65 до д. 154, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | администрация |  | 2021-2022 |  | 1.1. | Бюджет поселения областной бюджет | 2,0 173,74 | 2,0 173,74 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного проекта «Дорога к дому»: ул. 2-я Советская с 0+000 км. по 0+335 км., п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | администрация |  | 2022 |  | 1.1. | Бюджет поселения областной бюджет | 0 0 | 564,94 1305,0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного регионального проекта "Дорога к дому": ул. Октябрьская с 0+000 км по 0+517 км, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | администрация |  | 2023 |  | 1.1. | Бюджет поселения областной бюджет | 0 0 | 0 0 | 90,00 1238,0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.9. | Ремонт автомобильной дороги улицы Ленинградская c 0+000 км по 0+860 км, жд/ст. Гряды Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | администрация |  | 2023 |  | 1.1. | Бюджет поселения областной бюджет | 0 0 | 0 0 | 36,05 3566,23 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.10. | Ремонт автомобильной дороги улицы Боровая c 0+000 км по 0+960 км, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | администрация |  | 2023 |  | 1.1. | Бюджет поселения областной бюджет | 0 0 | 0 0 | 46,96 4628,0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.11. | Ремонт автомобильной дороги ул. 2-я Советская от д.6 до д.7а и от д.13а до д.44, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | администрация |  | 2023 |  | 1.1. | Бюджет поселения областной бюджет | 0 0 | 0 0 | 47,05 3465,0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.12. | Ремонт участка автомобильной дороги по реализации приоритетного регионального проекта "Дорога к дому": ул. Лесная с 0+000 км по 0+141 км, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | администрация |  | 2024 |  | 1.1. | Бюджет поселения областной бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 226,0 620,88 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.13. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Большевишерское городское поселение, п. Большая Вишера, ул. Моховая с 0+000 км по 0+165 км (Практика инициативного бюджетирования "Дорога к дому") | администрация |  | 2025 |  | 1.1. | Бюджет поселения областной бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1176,82 557,5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1.14. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (практика инициативного бюджетирования «Дорога к дому») | администрация |  | 2026-2028 |  | 1.1. | Бюджет поселения областной бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 979,8 372,0 | 1553,1 372,0 | 0 0 |
| 1.15. | Строительный контроль при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог | администрация |  | 2021-2028 |  | 1.2. | Бюджет поселения областной бюджет | 65,89 111,27 | 96,16 85,95 | 70,0 287,67 | 18,1 0 | 50,0 0 | 50,0 0 | 50,0 0 | 0 0 |
| 1.16. | Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | администрация |  | 2021-2028 |  | 1.3. | Бюджет поселения | 71,28 | 56,40 | 51,4 | 66,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 |
| 1.17. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки в местах нерегулируемых пешеходных переходов (ул. Первомайская, п. Большая Вишера) | администрация |  | 2021,2024 |  | 1.4. | Бюджет поселения | 10,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18. | Установка дорожных знаков на ул. Первомайская, п. Большая Вишера | администрация |  | 2021,2024 |  | 1.5. | Бюджет поселения | 26,19 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19. | Геодезические работы по определению уклонов автомобильных дорог | администрация |  | 2023,2024 |  | 1.6. | Бюджет поселения | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20. | Подсыпка и грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | администрация |  | 2021-2028 |  | 1.1. | Бюджет поселения Бюджет муниципального района | 44,99 100,00 | 60,8 138,65 | 514,24 0 | 448,16 0 | 289,5 0 | 115,0 0 | 150,0 0 | 0 0 |
| 2. | Задача 2. Проведение технической паспортизации и инвентаризации муниципальных автодорог (изготовление технических паспортов) для государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изготовление технического паспорта на автомобильную дорогу |  | администрация |  | 2021-2025 | 1.7. | Бюджет поселения | 0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение безопасности дорожного движения, в части содержания автодорог в зимний период в нормативном состоянии |  | администрация |  | 2021-2028 | 1.8. | Бюджет поселения областной бюджет | 691,00 0 | 705,58 0 | 898,89 0 | 1766,4 627,12 | 1182,17 557,5 | 670,0 372,0 | 670,0 372,0 | 0 0 |

VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | определяется как суммарное количество протяженности отремонтированных автомобильных дорог | форма федерального статистического наблюдения N 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов российской федерации, муниципальных дорожных фондов» |
| 2. | Строительный контроль при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог. | определяется как суммарное количество оказанных услуг по строительному контролю | Администрация поселения |
| 3. | Получение положительных заключений по проведению экспертизы сметной стоимости ремонта автомобильных дорог | определяется как суммарное количество оказанных услуг по проведению экспертизы сметной стоимости ремонта автомобильных дорог | Администрация поселения |
| 4. | Обустройство пешеходных переходов | определяется как суммарное количество обустроенных пешеходных переходов | Администрация поселения |
| 5. | Установка дорожных знаков | определяется как суммарное количество установленных дорожных знаков | Администрация поселения |
| 6. | Инженерно-геодезические изыскания для ремонта автомобильных дорог | определяется как суммарное количество проведенных инженерно-геодезических изысканий | Администрация поселения |
| 7. | Изготовление технического паспорта на автомобильную дорогу | определяется как суммарное количество изготовленных технических паспортов | Администрация поселения |
| 8. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского поселения | определяется как общее количество автомобильных дорог поселения | форма федерального статистического наблюдения № 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов российской федерации, муниципальных дорожных фондов» |

VII. ОБОСНОВАНИЕ-РАСЧЕТ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной

программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы

«Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Большевишерского городского поселения на 2021-2028 годы»

| Цели и задачи в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Большевишерского городского поселения, документами стратегического планирования Большевишерского городского поселения | Наименование Мероприятия | Наименование целевого показателя | Обоснование-расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы | Год | Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы (по годам) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Конечные результаты выполнения значений целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджеты поселения | бюджет муниципального района | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 1.Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения | 1.1. Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного проекта «Дорога к дому»: улицы 50 лет 1 КДО от д. 4 до д. 11 пос. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сметный расчет | 2021 | 353,98 | 0 | 314,0 | 39,98 | 0 | 0 | Заключенный договор на ремонт 0,095 км. автомобильных дорог |
|  |  |  |  | 2022 | 353,98 | 0 | 314,0 | 39,98 | 0 | 0 | Завершение работ 2021г. |
|  | 1.2. Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного проекта «Дорога к дому»: улицы 50 лет 1 КДО от д. 48 до пересечения с ул. Некрасова, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сметный расчет | 2021 | 1547,06 | 0 | 1054,0 | 493,06 | 0 | 0 | Заключенный договор на ремонт 0,316 км. автомобильных дорог |
|  |  |  |  | 2022 | 1547,06 | 0 | 1054,0 | 493,06 | 0 | 0 | Завершение работ 2021г. |
|  | 1.3. Ремонт автомобильной дороги: улица 50 лет 1 КДО от д. 65 до д. 154, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сметный расчет | 2021 | 4573,38 | 0 | 4527,65 | 45,73 | 0 | 0 | Заключенный договор на ремонт 0,934 км. автомобильных дорог |
|  |  |  |  | 2022 | 4573,38 | 0 | 4527,65 | 45,73 | 0 | 0 | Завершение работ 2021г. |
|  | 1.4. Ремонт автомобильной дороги улицы Лесная от д. 12г до д. 7а, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сметный расчет | 2021 | 1085,03 | 0 | 1073,18 | 11,85 | 0 | 0 | Заключенный договор на ремонт 0,471 км. автомобильных дорог |
|  | 1.5. Замена водопропускной трубы диам. 500 мм и длиной 7,5 м на участке автомобильной дороги: улица 50 лет 1 КДО от д. 48 до пересечения с ул. Некрасова, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сметный расчет | 2021 | 153,16 | 0 | 151,16 | 2,0 | 0 | 0 | Заключенный договор на ремонт водопропускной трубы |
|  | 1.6. Замена водопропускной трубы диам. 500 мм и длиной 7,5 м на участке автомобильной дороги: улица 50 лет 1 КДО от д. 65 до д. 154, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сметный расчет | 2021 | 175,74 | 0 | 173,74 | 2,0 | 0 | 0 | Заключенный договор на ремонт водопропускной трубы |
|  |  |  |  | 2022 | 175,74 | 0 | 173,74 | 2,0 | 0 | 0 | Завершение работ 2021г. |
|  | 1.7. Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного проекта «Дорога к дому»: ул. 2-я Советская с 0+000 км. по 0+335 км., п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сметный расчет | 2022 | 1869,94 | 0 | 1305,0 | 564,94 | 0 | 0 | Заключенный договор на ремонт 0,335 км. автомобильных дорог |
|  | 1.8. Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного регионального проекта "Дорога к дому": ул. Октябрьская с 0+000 км по 0+517 км, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сметный расчет | 2023 | 1328,0 | 0 | 1238,0 | 90,00 | 0 | 0 | Заключенный договор на ремонт 0,517 км. автомобильных дорог |
|  | 1.9. Ремонт автомобильной дороги улицы Ленинградская c 0+000 км по 0+860 км, жд/ст. Гряды Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сметный расчет | 2023 | 3602,28 | 0 | 3566,23 | 36,05 | 0 | 0 | Заключенный договор на ремонт 0,860 км. автомобильных дорог |
|  | 1.10. Ремонт автомобильной дороги улицы Боровая c 0+000 км по 0+960 км, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сметный расчет | 2023 | 4674,96 | 0 | 4628,0 | 46,96 | 0 | 0 | Заключенный договор на ремонт 0,960 км. автомобильных дорог |
|  | 1.11. Ремонт автомобильной дороги ул. 2-я Советская от д.6 до д.7а и от д.13а до д.44, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сметный расчет | 2023 | 3512,05 | 0 | 3465,0 | 47,05 | 0 | 0 | Заключенный договор на ремонт 0,877 км. автомобильных дорог |
|  | 1.12. Ремонт участка автомобильной дороги по реализации приоритетного регионального проекта "Дорога к дому": ул. Лесная с 0+000 км по 0+141 км, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сметный расчет | 2024 | 846,88 | 0 | 620,88 | 226,0 | 0 | 0 | Заключенный договор на ремонт 0,141 км. автомобильных дорог |
|  | 1.13. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Большевишерское городское поселение, п. Большая Вишера, ул. Моховая с 0+000 км по 0+165 км (Практика инициативного бюджетирования "Дорога к дому") | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сметный расчет | 2025 | 1734,32 | 0 | 557,5 | 1176,82 | 0 | 0 | Заключенные договора на ремонт 0,165 км. автомобильных дорог |
|  | 1.14.Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (практика инициативного бюджетирования «Дорога к дому») | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сметный расчет | 2026 | 1351,8 | 0 | 372,0 | 979,8 | 0 | 0 | Заключенные договора на ремонт 0,845 км. автомобильных дорог |
|  |  |  |  | 2027 | 1925,1 | 0 | 372,0 | 1553,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.15.Строительный контроль при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог |  |  | 2021 | 177,16 | 0 | 111,27 | 65,89 | 0 | 0 | Заключение 3 договоров на услуги строительного контроля |
|  |  |  |  | 2022 | 182,11 | 0 | 85,95 | 96,16 | 0 | 0 | Заключение 1 договора на услуги строительного контроля |
|  |  |  |  | 2023 | 363,2 | 0 | 287,67 | 70,0 | 0 | 0 | Заключение 4 договоров на услуги строительного контроля |
|  |  |  |  | 2024 | 18,1 | 0 | 0 | 18,1 | 0 | 0 | Заключение 1 договора на услуги строительного контроля |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Заключение 3 договора на услуги строительного контроля |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Заключение 3 договора на услуги строительного контроля |
|  |  |  |  | 2027 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Заключение 3 договора на услуги строительного контроля |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора на услуги строительного контроля |
|  | 1.16. Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | Получение положительных заключений по проведению экспертизы сметной стоимости ремонта автомобильных дорог | Коммерческое предложение | 2021 | 71,28 | 0 | 0 | 71,28 | 0 | 0 | Заключение 3 договоров на услуги по экспертизе сметной документации |
|  |  |  |  | 2022 | 56,40 | 0 | 0 | 56,40 | 0 | 0 | Заключение 2 договоров на услуги по экспертизе сметной документации |
|  |  |  |  | 2023 | 51,4 | 0 | 0 | 51,4 | 0 | 0 | Заключение 3 договоров на услуги по экспертизе сметной документации |
|  |  |  |  | 2024 | 66,0 | 0 | 0 | 66,0 | 0 | 0 | Заключение 3 договоров на услуги по экспертизе сметной документации |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Заключение 3 договоров на услуги по экспертизе сметной документации |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Заключение 3 договоров на услуги по экспертизе сметной документации |
|  |  |  |  | 2027 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Заключение 3 договоров на услуги по экспертизе сметной документации |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора на услуги по экспертизе сметной документации |
|  | 1.17.Нанесение горизонтальной дорожной разметки в местах нерегулируемых пешеходных переходов (ул. Первомайская, п. Большая Вишера) | Обустройство пешеходных переходов | Коммерческое предложение | 2021 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | Обустройство 1 пешеходного перехода |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство 1 пешеходного перехода |
|  |  |  |  | 2024 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.18. Установка дорожных знаков на ул. Первомайская, п. Большая Вишера | Установка дорожных знаков | Коммерческое предложение | 2021 | 26,19 | 0 | 0 | 26,19 | 0 | 0 | Установка 5 дорожных знаков |
|  |  |  |  | 2024 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | Установка 4 дорожных знаков |
|  | 1.19. Подсыпка и грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Коммерческое предложение, сметный расчет | 2021 | 144,99 | 0 | 0 | 44,99 | 100,0 | 0 | Заключение 2-х договоров |
|  |  |  |  | 2022 | 199,45 | 0 | 0 | 60,8 | 138,65 | 0 | Заключение 3-х договоров |
|  |  |  |  | 2023 | 406,23 | 0 | 0 | 514,24 | 0 | 0 | Заключение 5-х договоров |
|  |  |  |  | 2024 | 448,16 | 0 | 0 | 448,16 | 0 | 0 | Заключение 3-х договоров |
|  |  |  |  | 2025 | 289,5 | 0 | 0 | 289,5 | 0 | 0 | Заключение 3-х договоров |
|  |  |  |  | 2026 | 115,0 | 0 | 0 | 115,0 | 0 | 0 | Заключение 3-х договоров |
|  |  |  |  | 2027 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | Заключение 3-х договоров |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора |
|  | 1.20.Геодезические работы по определению уклонов автомобильных дорог | Инженерно-геодезические изыскания для ремонта автомобильных дорог | Коммерческое предложение | 2023 | 4,9 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | Заключение 1 договора |
|  |  |  |  | 2024 | 4,9 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | Заключение 1 договора |
|  | 1.21. Изготовление технического паспорта на автомобильную дорогу | Изготовление технического паспорта на автомобильную дорогу | Коммерческое предложение | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение 1 договора на изготовление технических паспортов |
|  |  |  |  | 2023 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | Заключение 2 договоров на изготовление технических паспортов |
|  |  |  |  | 2024 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | Заключение 1 договора на изготовление технических паспортов |
|  |  |  |  | 2025 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | Заключение 1 договора на изготовление технических паспортов |
|  | 1.22. Обеспечение безопасности дорожного движения, в части содержания автодорог в зимний период в нормативном состоянии | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского поселения | Коммерческое предложение | 2021 | 691,0 | 0 | 0 | 691,0 | 0 | 0 | Бесперебойное движение на 34,5 км. автомобильных дорог |
|  |  |  |  | 2022 | 705,58 | 0 | 0 | 705,58 | 0 | 0 | Бесперебойное движение на 34,5 км. автомобильных дорог |
|  |  |  |  | 2023 | 898,89 | 0 | 0 | 898,89 | 0 | 0 | Бесперебойное движение на 34,5 км. автомобильных дорог |
|  |  |  |  | 2024 | 2393,52 | 0 | 627,12 | 1766,4 | 0 | 0 | Бесперебойное движение на 34,5 км. автомобильных дорог |
|  |  |  |  | 2025 | 1739,67 | 0 | 557,5 | 1182,17 | 0 | 0 | Бесперебойное движение на 34,5 км. автомобильных дорог |
|  |  |  |  | 2026 | 1042,0 | 0 | 372,0 | 670,0 | 0 | 0 | Бесперебойное движение на 34,5 км. автомобильных дорог |
|  |  |  |  | 2027 | 1042,0 | 0 | 372,0 | 670,0 | 0 | 0 | Бесперебойное движение на 34,5 км. автомобильных дорог |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бесперебойное движение на 34,5 км. автомобильных дорог |

VIII. ПЛАН-ГРАФИК

муниципальной программы на 2021, 2022, 2023,2024, 2025, 2026, 2027, 2028 гг.

| Наименование мероприятия и контрольного события | Ответственный исполнитель |  | Срок исполнения мероприятия (наступления контрольного события) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV кварта л |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  |  | I квартал |  |  | II квартал | III квартал |  |  | IV квартал |  |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  |  | IV кварта л |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  | III квартал |  | IV кварта л | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  |  | IV кварта л |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |  | 18 | 19 |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  | 27 |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  | 34 |  |  |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного проекта «Дорога к дому»: улицы 50 лет 1 КДО от д. 4 до д. 11 пос. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | август |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2. Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного проекта «Дорога к дому»: улицы 50 лет 1 КДО от д. 48 до пересечения с ул. Некрасова, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | август |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.3. Ремонт автомобильной дороги: улица 50 лет 1 КДО от д. 65 до д. 154, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | октябрь |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.4. Ремонт автомобильной дороги улицы Лесная от д. 12г до д. 7а, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | ноябрь |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5. Замена водопропускной трубы диам. 500 мм и длиной 7,5 м на участке автомобильной дороги: улица 50 лет 1 КДО от д. 48 до пересечения с ул. Некрасова, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | ноябрь |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.6. Замена водопропускной трубы диам. 500 мм и длиной 7,5 м на участке автомобильной дороги: улица 50 лет 1 КДО от д. 65 до д. 154, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | октябрь |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.7. Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного проекта «Дорога к дому»: ул. 2-я Советская с 0+000 км. по 0+335 км., п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ноябрь |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.8. Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного регионального проекта "Дорога к дому": ул. Октябрьская с 0+000 км по 0+517 км, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | сентябрь |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.9. Ремонт автомобильной дороги улицы Ленинградская c 0+000 км по 0+860 км, жд/ст. Гряды Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | июль |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.10. Ремонт автомобильной дороги улицы Боровая c 0+000 км по 0+960 км, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | август |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.11. Ремонт автомобильной дороги ул. 2-я Советская от д.6 до д.7а и от д.13а до д.44, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | август |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.12. Ремонт участка автомобильной дороги по реализации приоритетного регионального проекта "Дорога к дому": ул. Лесная с 0+000 км по 0+141 км, п. Большая Вишера Большевишерского городского поселения Маловишерского района Новгородской области |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | август |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.13. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (практика инициативного бюджетирования «Дорога к дому») |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | август |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | август |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | август |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | август |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | август |  |  | 0 |
| 1.14.Строительный контроль при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ноябрь |  | 0 |  | 0 |  | август |  | октябрь, ноябрь |  | 0 |  | 0 |  | август |  | ноябрь |  | 0 |  | 0 |  | август |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | август |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | август |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | август |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | август |  |  | 0 |
| 1.15. Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог |  | Администрация поселения |  | март |  | июнь |  | сентябрь |  | январь |  | 0 |  | июль |  | 0 |  | 0 |  | февраль, март |  | 0 |  | 0 |  | декабрь |  | февраль |  | 0 |  | август |  | 0 |  | февраль |  |  | 0 |  |  |  | август |  |  | 0 |  |  |  | февраль |  |  | 0 |  |  | август |  |  |  | 0 |  |  | февраль |  | 0 |  | август |  |  | 0 |  |  | февраль |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.16.Нанесение горизонтальной дорожной разметки в местах нерегулируемых пешеходных переходов (ул. Первомайская, п. Большая Вишера) |  | Администрация поселения |  | 0 |  | июль |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | октябрь |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.17. Установка дорожных знаков на ул. Первомайская, п. Большая Вишера |  | Администрация поселения |  | 0 |  | май |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | октябрь |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.18. Подсыпка и грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Администрация поселения |  | 0 |  | июнь |  | 0 |  | октябрь |  | 0 |  | июль |  | сентябрь |  | ноябрь |  | 0 |  | май |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | июль |  | сентябрь |  | ноябрь |  | 0 |  |  | июль |  |  |  | сентябрь |  |  | ноябрь |  |  |  | 0 |  |  | июль |  |  | сентябрь |  |  |  | ноябрь |  |  | 0 |  | июль |  | сентябрь |  |  | ноябрь |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.19. Геодезические работы по определению уклонов автомобильных дорог |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | сентябрь |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | сентябрь |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.20. Изготовление технического паспорта на автомобильную дорогу |  | Администрация поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | февраль |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | июнь |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | июнь |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.21. Обеспечение безопасности дорожного движения, в части содержания автодорог в зимний период в нормативном состоянии |  | Администрация поселения |  | январь |  | 0 |  | 0 |  | январь, февраль, март |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | декабрь |  | Январь, февраль |  | 0 |  | 0 |  | декабрь |  | Январь, февраль, март |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Январь, февраль |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | декабрь |  |  |  | Январь, февраль |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | декабрь |  |  | Январь, февраль |  | 0 |  | 0 |  |  | декабрь |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |