- Российская Федерация

- Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 24.01.2025 | № | 16 |
| --- | --- | --- | --- |

п. Большая Вишера

О внесении изменений в

муниципальную программу

«Благоустройство территории

Большевишерского городского

поселения на 2024 – 2028 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Большевишерского городского поселения на 2024 – 2028 годы», утвержденную постановлением Администрации Большевишерского городского поселения от 25.01.2024 № 18, изложив её в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Большевишерский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Большевишерского городского поселения в сети «Интернет».

Глава администрации          Т.А.Китаева

Утверждена

Постановлением

Администрации городского поселения

от 24.01.2025 № 16

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Большевишерского городского поселения

на 2024 – 2028 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Большевишерского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | подрядные организации, организации, привлеченные на конкурсной основе. |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Повышение уровня внешнего благоустройства и улучшение санитарной и экологической обстановки населенных пунктов Большевишерского городского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью создания комфортных условий для проживания и отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Организация освещения улиц Большевишерского городского поселения в целях улучшения условий проживания жителей Задача 2. Техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории Большевишерского городского поселения Задача 3. Приведение территории Большевишерского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению Задача 4 . Организация и содержание мест захоронений на территории городского поселения Задача 5. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Организация уличного освещения территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы»; - "Техническое обслуживание уличного освещения на территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы"; - «Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка) на территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы»; - «Организация и содержание мест захоронений на территории городского поселения на 2024-2028 годы»; - «Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы». |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024г., 2025г., 2026 г., 2027 г., 2028 г. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | года | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
|  | 2024 | 55,0 | - | 680,00 | 2 739,65 | 3,5 | 3478,15 |
|  | 2025 | 173,9 | - | - | 3 424,6 | - | 3598,50 |
|  | 2026 | 208,2 | - | - | 2 483,78 | - | 2691,98 |
|  | 2027 | 156,5 | - | - | 2 162,76 | - | 2319,26 |
|  | 2028 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | 593,6 | - | 680,0 | 10 810,79 | 3,5 | 12087,89 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -единое управление комплексным благоустройством Большевишерского городского поселения; -определение перспективы улучшения благоустройства Большевишерского городского поселения; -создание условий для работы и отдыха жителей поселения; -улучшение состояния территорий поселения; -улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; -увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - предотвращение сокращения зелёных насаждений; - увеличение количества высаживаемых деревьев; - благоустроенность населенных пунктов поселения. |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма

«Организация уличного освещения территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы»

муниципальной программы

«Благоустройство территории Большевишерского городского поселения»

на 2024 – 2028 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Администрация Большевишерского городского поселения подрядные организации. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Организация освещения улиц Большевишерского городского поселения в целях улучшения условий проживания жителей. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024г., 2025г., 2026 г., 2027 г., 2028 г. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | года | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
|  | 2024 | - | - | - | 1914,7 | - | 1914,7 |
|  | 2025 | - | - | - | 2200,00 | - | 2200,0 |
|  | 2026 | - | - | - | 1700,00 | - | 1700,0 |
|  | 2027 | - | - | - | 1600,00 | - | 1600,0 |
|  | 2028 | - | - | - | - | - | - |
|  | всего | - | - | - | 7 414,7 | - | 7 414,7 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - создание условий для комфортного проживания населения поселения; - улучшение освещенности дорог, улиц, дворовых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры. |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма

"Техническое обслуживание уличного освещения на территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы"

муниципальной программы

«Благоустройство территории Большевишерского городского поселения»

на 2024 – 2028 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Администрация Большевишерского городского поселения подрядные организации, организации, привлеченные на конкурсной основе. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024г., 2025г., 2026 г., 2027 г., 2028 г. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | года | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
|  | 2024 | - | - | - | 146,03 | - | 146,03 |
|  | 2025 | - | - | - | 150,0 | - | 150,0 |
|  | 2026 | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
|  | 2027 | - | - | - | 100,0 | - | 100,00 |
|  | 2028 | - | - | - | - | - | - |
|  | всего |  |  |  | 496,03 |  | 496,03 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение надежности работы сетей уличного освещения; - сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание; - экономия электроэнергии. |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма

«Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка) на территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы»

муниципальной программы

«Благоустройство территории Большевишерского городского поселения»

на 2024 – 2028 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Администрация Большевишерского городского поселения подрядные организации, организации, привлеченные на конкурсной основе. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Приведение территории Большевишерского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024г., 2025г., 2026 г., 2027 г., 2028 г. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | года | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
|  | 2024 | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
|  | 2025 | - | - | - | 25,0 | - | 25,0 |
|  | 2026 | - | - | - | 25,0 | - | 25,0 |
|  | 2027 | - | - | - | 25,0 | - | 25,0 |
|  | 2028 | - | - | - | - | - | - |
|  | всего | - | - | - | 75,0 | - | 75,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - ликвидация деревьев, находящиеся в аварийном состоянии; - освобождение площади под новые посадки; - проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории города позволит дать наиболее объективную оценку состояния и развития зеленого фонда городского поселения, своевременно выявить насаждения, нуждающиеся в реконструкции или замене. |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма

«Организация и содержание мест захоронений на территории

городского поселения на 2024-2028 годы»

муниципальной программы

«Благоустройство территории Большевишерского городского поселения»

на 2024 – 2028 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Администрация Большевишерского городского поселения подрядные организации, организации, привлеченные на конкурсной основе. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Организация и содержание мест захоронений |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024г., 2025г., 2026 г., 2027 г., 2028 г. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | года | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
|  | 2024 | - | - | - | 29,1 | - | 29,1 |
|  | 2025 | - | - | - | 40,0 | - | 40,0 |
|  | 2026 | - | - | - | 40,0 | - | 40,0 |
|  | 2027 | - | - | - | 40,0 | - | 40,0 |
|  | 2028 | - | - | - | - | - | - |
|  | всего | - | - | - | 149,1 | - | 149,1 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - приведения территорий кладбищ и захоронений в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормами и требованиями. |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма

«Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы»

муниципальной программы

«Благоустройство территории Большевишерского городского поселения»

на 2024 – 2028 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | Администрация Большевишерского городского поселения подрядные организации, организации, привлеченные на конкурсной основе. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024г., 2025г., 2026 г., 2027 г., 2028 г. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | года | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |
|  | 2024 | 55,0 | - | 680,0 | 649,78 | 3,5 | 1388,28 |
|  | 2025 | 173,9 | - | - | 1 009,6 | - | 1183,50 |
|  | 2026 | 208,2 | - | - | 568,78 | - | 776,98 |
|  | 2027 | 156,5 | - | - | 347,76 | - | 504,26 |
|  | 2028 | - | - | - | - | - | - |
|  | всего | 593,6 | - | 680,0 | 2 575,92 | 3,5 | 3 853,02 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня комфортности проживания населения на территории Большевишерского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |

I.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  социально-экономического развития Большевишерского  городского поселения,   приоритеты и цели в указанной сфере

В вопросах благоустройства территории Большевишерского городского поселения имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызыват благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, а также состояние сбора, утилизация и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление  промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. Приоритеты в сфере  благоустройства, в настоящее время установлены:

- Жилищным кодексом Российской Федерации

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»

- Областным законом от 01.02.2016 года №  914-ОЗ

«Об административных правонарушениях».

На территории  городского поселения приоритеты  в сфере благоустройства  установлены:

«Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Большевишерского городского поселения, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденными  решением  Совета  депутатов  Большевишерского  городского  поселения  от 28.08.2017 года № 102.

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа должна обеспечить повышение уровня благоустройства Большевишерского городского поселения (далее - городское поселение).

Основной целью Программы является повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов городского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условий.

Для достижения поставленных целей в Программе реализуются меры  для решения

следующих основных задач:

- организация освещения улиц Большевишерского городского  поселения в целях улучшения условий проживания жителей;

- техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территорий поселения;

- приведение территории Большевишерского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению;

- организация и содержание мест захоронений на территории городского поселения;

- проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей Большевишерского городского поселения, а также осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства.

Решение  вышеперечисленных задач осуществляется посредством   пяти  подпрограмм муниципальной программы.

Решение задачи муниципальной программы «Организация освещения улиц в целях улучшения условий проживания жителей», осуществляется путем реализации подпрограммы «Уличное освещение территории Большевишерского городского поселения».

Решение задачи муниципальной программы "Техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территорий поселения"  осуществляется путем реализации подпрограммы " Содержание  и ремонт сетей уличного освещения".

Решение задачи муниципальной программы «Приведение  территории Большевишерского городского поселения в  соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению" осуществляется путем реализации подпрограммы «Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка) на территории Большевишерского городского поселения».

Решение задачи муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронений» осуществляется путем реализации подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений на территории городского поселения».

Решение задачи муниципальной программы  "Проведение  прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий, и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей Большевишерского городского поселения, а также осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства» осуществляется путем реализации подпрограммы «Организация и содержание прочих объектов благоустройства".

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации , Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы | Корректировка муниципальной программы Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макроэкономические (финансовые) | Неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета городского поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | Составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации городского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы Применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам) Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций | Ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы |

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает реализацию по 2028 год включительно.

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации о ходе ее реализации обеспечивает главный специалист Администрации Большевишерского городского поселения.

Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации  городского поселения по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Большевишерского городского поселения от 15.11.2022 № 256.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы Главе Большевишерского городского поселения или заместителю Главы администрации городского поселения, осуществляющими координацию деятельности муниципальных программ.

Главный бухгалтер, главный служащий Администрации Большевишерского городского поселения предоставляет информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой администрации   городского поселения или заместителем Главы администрации городского поселения, осуществляющими координацию деятельности муниципальных программ.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2023 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Большевишерского городского поселения на 2024 – 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Организация уличного освещения территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Подпрограмма "Техническое обслуживание уличного освещения на территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | шт. (светильников) | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| 4. | Подпрограмма «Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка) на территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка) на территории Большевишерского городского поселения | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5. | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений на территории городского поселения на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Уборка мусора с территории кладбищ | м3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 5.2. | Поддержание в нормативном состоянии воинских захоронений | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 5.3. | Заключение договора на проведение экспертизы сметной документации по благоустройству воинского захоронения | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Отлов бродячих собак | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ремонт, содержание и обустройство мест массового отдыха людей | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6.3. | Ежедневная ручная уборка общественных территорий поселка | тыс. м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0 |
| 6.4. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | м3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 |
| 6.5. | Санитарная уборка парков, удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора | м2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 6.6. | Скашивание травы на территории поселения | тыс. м2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 6.7. | Проведение месячников, субботников, акций | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6.8. | Ремонт пешеходных мостов | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 6.9. | Снос расселенных аварийных домов | шт. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6.10. | Вывоз бесхозяйных трупов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.11. | Проведение конкурса "Лучшая дворовая территории" | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.12. | Содействие территориальному общественному самоуправлению по благоустройству территории общественного пользования | ед. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |

V. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Организация уличного освещения территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Организация освещения улиц Большевишерского городского поселения в целях улучшения условий проживания жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Перечисление необходимого объема средств в качестве оплаты за активную энергию | администрация, подрядные организации | 2024-2028 | 2.1. | Бюджет поселения | 1914,7 | 2200,00 | 1700,0 | 1600,0 |  | 0 |
| 2. | Подпрограмма "Техническое обслуживание уличного освещения на территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2. Техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Перечисление необходимого объема средств за содержание и ремонт сетей уличного освещения | администрация, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2024-2028 | 3.1. | Бюджет поселения бюджет | 146,03 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка) на территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 3. Приведение территории Большевишерского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Спиливание, обрезка старовозрастных зеленых насаждений на территории Большевишерского городского поселения; Администрация, подрядные организации; 2024-2028; 4.1.; Бюджет поселения; 0,0; 25,00; 25,0; 25,0; 0. |
| 4. | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений на территории городского поселения на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 4. Организация и содержание мест захоронений на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Уборка мусора с территории кладбищ | Администрация, подрядные организации | 2024-2028 | 5.1. | бюджет поселения | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |  | 0 |
| 4.1.2. | Текущий и капитальный ремонт воинских захоронений | Администрация, подрядные организации | 2024-2028 | 5.2. | бюджет поселения | 9,1 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |  | 0 |
| 4.1.5. | Экспертиза сметной документации по благоустройству воинского захоронения, в п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО | Администрация, подрядные организации, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2024 | 5.3. | бюджет поселения | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Большевишерского городского поселения на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 5. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Отлов бродячих собак | Администрация, подрядные организации | 2024-2028 | 6.1. | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.2. | Ремонт, содержание и обустройство мест массового отдыха людей | Администрация, подрядные организации, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2024-2028 | 6.2. | бюджет поселения | 68,5 | 100,0 | 12,78 | 15,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.3. | Ежедневная ручная уборка общественных территорий поселка | Администрация, подрядные организации | 2024-2028 | 6.3. | бюджет поселения | 80,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 |  | 0,0 |
| 5.1.4. | Вывоз бытовых отходов и мусора | Администрация, подрядные организации | 2024-2028 | 6.4. | бюджет поселения | 60,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |  | 0,0 |
| 5.1.5. | Санитарная уборка парков, общественных территорий, удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора | Администрация, подрядные организации, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2024-2028 | 6.5. | бюджет муниципального района | 55,0 | 173,9 | 208,2 | 156,5 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 138,46 | 164,34 | 160,0 | 102,76 |  | 0,0 |
| 5.1.6. | Скашивание травы на территории поселения | Администрация, подрядные организации | 2024-2028 | 6.6. | бюджет поселения | 62,82 | 94,0 | 186,0 | 50,0 |  | 0,0 |
| 5.1.7. | Проведение месячников, субботников, акций | Администрация | 2024-2028 | 6.7. | Не требует финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.8. | Ремонт пешеходных мостов | Администрация, подрядные организации | 2024-2028 | 6.8. | бюджет поселения | 30,00 | 30,00 | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.9. | Снос расселенных аварийных домов | Администрация, подрядные организации | 2024-2028 | 6.9. | бюджет поселения | 0,0 | 221,26 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.10. | Вывоз бесхозяйных трупов | Администрация, подрядные организации | 2024-2028 | 6.10. | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.11. | Проведение конкурса «Лучшая дворовая территории» | Администрация | 2024-2028 | 6.11. | Не требует финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.12. | Благоустройство пожарного водоема по ул. 3-я Советская, напротив д. 24 на территории ТОС «Советский» в п. Большая Вишера | Администрация, подрядные организации, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2024-2028 | 6.12. | бюджет поселения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.13. | Благоустройство площадки ГТО на территории ТОС «Добродел» в д. Гряды | Администрация, подрядные организации, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2024-2028 | 6.12. | бюджет поселения | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.1.14. | Благоустройство зоны отдыха у озера Горнешно на территории ТОС «Горнешно» | Администрация, подрядные организации, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2024-2028 | 6.12. | бюджет поселения | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.15. | Благоустройство гражданского кладбища на территории ТОС «1 КДО» в п.Большая Вишера | Администрация, подрядные организации, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2024-2028 | 6.12. | бюджет поселения | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.1.16. | Мероприятия в рамках реализации инициатив территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на территории Большевишерского городского поселения | Администрация, подрядные организации, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2025-2028 | 6.12. | бюджет поселения | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию | определяется как обоснованное предоставление счетов за электроэнергию | ООО «ТНС энерго Великий Новгород» |
| 2. | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | определяется как суммарное количество рабочих светильников | ООО «Автоматизированные системы», заявления населения |
| 3. | Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений (спиливание, обрезка) на территории Большевишерского городского поселения | определяется как суммарное количество спиленных, обрезанных старовозрастных зеленых насаждений | Администрация поселения |
| 4. | Уборка мусора с территории кладбищ | определяется как суммарный объем мусора, убранного с территории кладбищ | Администрация поселения |
| 5. | Поддержание в нормативном состоянии воинских захоронений | определяется как суммарное количество воинских захоронений | Администрация поселения |
| 6. | Заключение договора на проведение экспертизы сметной документации по благоустройству воинского захоронения | определяется как суммарное количество заключений экспертизы сметной документации | Администрация поселения |
| 7. | Отлов бродячих собак | определяется как суммарное количество, отловленных бродячих собак | Администрация поселения |
| 8. | Ремонт, содержание и обустройство мест массового отдыха людей | определяется как суммарное количество мест массового отдыха людей | Администрация поселения |
| 9. | Ежедневная ручная уборка общественных территорий поселка | определяется как суммарная площадь, убранных территорий | Администрация поселения |
| 10. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | определяется как суммарный объем, собранных и вывезенных бытовых отходов и мусора | Администрация поселения |
| 11. | Санитарная уборка парков, удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора | определяется как суммарная площадь | Администрация поселения |
| 12. | Скашивание травы на территории поселения | определяется как суммарная площадь, скошенной травы на территории поселения | Администрация поселения |
| 13. | Проведение месячников, субботников, акций | определяется как суммарное количество месячников, субботников, акций | Администрация поселения |
| 14. | Ремонт пешеходных мостов | определяется как суммарное количество мостов требующих ремонта | Администрация поселения |
| 15. | Снос расселенных аварийных домов | определяется как суммарное количество снесенных аварийных домов | Администрация поселения |
| 16. | Вывоз бесхозяйных трупов | определяется как суммарное количество вывезенных бесхозяйных трупов | Администрация поселения |
| 17. | Проведение конкурса "Лучшая дворовая территории " | определяется как суммарное количество проведенных конкурсов | Администрация поселения |
| 18. | Содействие территориальному общественному самоуправлению по благоустройству территории общественного пользования | определяется как суммарное количество мероприятий | Администрация поселения |

VII. ОБОСНОВАНИЕ-РАСЧЕТ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной

программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории Большевишерского городского поселения

на 2024 – 2028 годы»

| Цели и задачи в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Большевишерского городского поселения, документами стратегического планирования Большевишерского городского поселения | Наименование Мероприятия | Наименование целевого показателя | Обоснование-расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы | Год | Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы (по годам) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Конечные результаты выполнения значений целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджеты поселения | бюджет муниципального района | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 1. Повышение уровня внешнего благоустройства и улучшение санитарной и экологической обстановки населенных пунктов Большевишерского городского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью создания комфортных условий для проживания и отдыха населения. | 1.1. Перечисление необходимого объема средств в качестве оплаты за активную энергию | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию | Расчет производится исходя из стоимости потреблённой электроэнергии рассчитывается по формуле: Стоимость электроэнергии = Расход электроэнергии (КВт) * Тариф (руб.). | 2024 | 1914,7 | 0 | 0 | 1914,7 | 0 | 0 | Заключенные договора поставки электроэнергии уличного освещения |
|  |  |  |  | 2025 | 2200,00 | 0 | 0 | 2200,00 | 0 | 0 | Заключенные договора поставки электроэнергии уличного освещения |
|  |  |  |  | 2026 | 1700,00 | 0 | 0 | 1700,00 | 0 | 0 | Заключенные договора поставки электроэнергии уличного освещения |
|  |  |  |  | 2027 | 1600,0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.2. Перечисление необходимого объема средств за содержание и ремонт сетей уличного освещения | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Коммерческое предложение | 2024 | 146,03 | 0 | 0 | 146,03 | 0 | 0 | Заключенные договора на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения |
|  |  |  |  | 2025 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | Заключенные договора на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | Заключенные договора на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения |
|  |  |  |  | 2027 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | Заключенные договора на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключенные договора на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения |
|  | 1.3. Спиливание, обрезка старовозрастных зеленых насаждений на территории Большевишерского городского поселения | Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений | Коммерческое предложение | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | 2025 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | Спил 2 старых деревьев |
|  |  |  |  | 2026 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | Спил 2 старых деревьев |
|  |  |  |  | 2027 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | Спил 2 старых деревьев |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.4. Уборка мусора с территории кладбищ | Уборка мусора с территории кладбищ | Коммерческое предложение | 2024 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | Убранный мусор в объеме 25м3 |
|  |  |  |  | 2025 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | Убранный мусор в объеме 25м3 |
|  |  |  |  | 2026 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | Убранный мусор в объеме 25м3 |
|  |  |  |  | 2027 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | Убранный мусор в объеме 25м3 |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.5. Текущий и капитальный ремонт воинских захоронений | Поддержание в нормативном состоянии воинских захоронений | Коммерческое предложение | 2024 | 9,1 | 0 | 0 | 9,1 | 0 | 0 | 7 воинских захоронений в нормативном состоянии |
|  |  |  |  | 2025 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.6. Экспертиза сметной документации по благоустройству воинского захоронения, в п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО | Заключение договора на проведение экспертизы сметной документации по благоустройству воинского захоронения | Коммерческое предложение | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.7. Отлов бродячих собак | Отлов бродячих собак | В соответствии с заявками от населения | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.8. Ремонт, содержание и обустройство мест массового отдыха людей | Ремонт, содержание и обустройство мест массового отдыха людей | Коммерческое предложение | 2024 | 72,0 | 0 | 0 | 68,5 | 0 | 3,5 | 2 обустроенных общественных места |
|  |  |  |  | 2025 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 3 обустроенных общественных места |
|  |  |  |  | 2026 | 12,78 | 0 | 0 | 12,78 | 0 | 0 | 3 обустроенных общественных места |
|  |  |  |  | 2027 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 3 обустроенных общественных места |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 обустроенных общественных места |
|  | 1.9. Ежедневная ручная уборка общественных территорий поселка | Ежедневная ручная уборка общественных территорий поселка | Коммерческое предложение | 2024 | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | Убранная площадь общественных территорий в размере 1,1 тыс. м2 |
|  |  |  |  | 2025 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | Убранная площадь общественных территорий в размере 1,1 тыс. м2 |
|  |  |  |  | 2026 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | Убранная площадь общественных территорий в размере 1,1 тыс. м2 |
|  |  |  |  | 2027 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | Убранная площадь общественных территорий в размере 1,1 тыс. м2 |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.10. Вывоз бытовых отходов и мусора | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Коммерческое предложение | 2024 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | Вывоз бытовых отходов в объеме 36м3 |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Вывоз бытовых отходов в объеме 36м3 |
|  |  |  |  | 2026 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | Вывоз бытовых отходов в объеме 36м3 |
|  |  |  |  | 2027 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | Вывоз бытовых отходов в объеме 36м3 |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.11. Санитарная уборка парков, общественных территорий, удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора | Санитарная уборка парков, удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора | Коммерческое предложение | 2024 | 193,46 | 0 | 0 | 138,46 | 55,0 | 0 | Площадь парков и общественных территорий в нормативном состоянии в размере 200 м2, ликвидация стихийных свалок 25м3 |
|  |  |  |  | 2025 | 338,24 | 0 | 0 | 164,34 | 173,9 | 0 | Площадь парков и общественных территорий в нормативном состоянии в размере 200 м2, ликвидация стихийных свалок 25м3 |
|  |  |  |  | 2026 | 368,2 | 0 | 0 | 160,0 | 208,2 | 0 | Площадь парков и общественных территорий в нормативном состоянии в размере 200 м2, ликвидация стихийных свалок 25м3 |
|  |  |  |  | 2027 | 259,26 | 0 | 0 | 102,76 | 156,5 | 0 | Площадь парков и общественных территорий в нормативном состоянии в размере 200 м2, ликвидация стихийных свалок 25м3 |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.12. Скашивание травы на территории поселения | Скашивание травы на территории поселения | Коммерческое предложение | 2024 | 62,82 | 0 | 0 | 62,82 | 0 | 0 | Площадь, скошенной травы на территории поселения 15 тыс. м2 |
|  |  |  |  | 2025 | 94,0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 | Площадь, скошенной травы на территории поселения 15 тыс. м2 |
|  |  |  |  | 2026 | 186,0 | 0 | 0 | 186,0 | 0 | 0 | Площадь, скошенной травы на территории поселения 15 тыс. м2 |
|  |  |  |  | 2027 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Площадь, скошенной травы на территории поселения 15 тыс. м2 |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь, скошенной травы на территории поселения 15 тыс. м2 |
|  | 1.13. Проведение месячников, субботников, акций | Проведение месячников, субботников, акций | Не требует финансовых вложений | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение субботника и акции |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение субботника и акции |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение субботника и акции |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение субботника и акции |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение субботника и акции |
|  | 1.14. Ремонт пешеходных мостов | Ремонт пешеходных мостов | Коммерческое предложение | 2024 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 3 отремонтированных пешеходных моста |
|  |  |  |  | 2025 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 3 отремонтированных пешеходных моста |
|  |  |  |  | 2026 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 3 отремонтированных пешеходных моста |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.15. Снос расселенных аварийных домов | Снос расселенных аварийных домов | Коммерческое предложение | 2024 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | 2025 | 221,26 | 0 | 0 | 221,26 | 0 | 0 | 3 снесенных аварийных дома |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.16. Вывоз бесхозяйных трупов | Вывоз бесхозяйных трупов | Коммерческое предложение | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.17. Проведение конкурса «Лучшая дворовая территории» | Проведение конкурса «Лучшая дворовая территории» | Не требует финансовых вложений | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение 1 конкурса |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение 1 конкурса |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение 1 конкурса |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение 1 конкурса |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение 1 конкурса |
|  | 1.18. Благоустройство пожарного водоема по ул. 3-я Советская, против д. 24 на территории ТОС «Советский» в п.Большая Вишера | Содействие территориальному общественному самоуправлению по благоустройству территории общественного пользования | Коммерческое предложение | 2024 | 250,0 | 0 | 200,0 | 50,0 | 0 | 0 | Заключение 1 договора |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.19. Благоустройство площадки ГТО на территории ТОС «Добродел» в д. Гряды | Содействие территориальному общественному самоуправлению по благоустройству территории общественного пользования | Коммерческое предложение | 2024 | 220,0 | 0 | 180,0 | 40,0 | 0 | 0 | Заключение 1 договора |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.20. Благоустройство зоны отдыха у озера Горнешно на территории ТОС «Горнешно» | Содействие территориальному общественному самоуправлению по благоустройству территории общественного пользования | Коммерческое предложение | 2024 | 200,0 | 0 | 165,0 | 35,0 | 0 | 0 | Заключение 1 договора |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.21. Благоустройство гражданского кладбища на территории ТОС «1 КДО» в п.Большая Вишера | Содействие территориальному общественному самоуправлению по благоустройству территории общественного пользования | Коммерческое предложение | 2024 | 220,0 | 0 | 135,0 | 85,0 | 0 | 0 | Заключение 1 договора |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.22. Мероприятия в рамках реализации инициатив территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на территории Большевишерского городского поселения |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | Заключение 4 договоров |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIII. ПЛАН-ГРАФИК

муниципальной программы на 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 гг.

| Наименование мероприятия и контрольного события | Ответственный исполнитель | Срок исполнения мероприятия (наступления контрольного события) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV кварта л | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал |  | III квартал | IV квартал |  | I квартал |  |  | II квартал |  | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.1. Перечисление необходимого объема средств в качестве оплаты за активную энергию | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | 0 | 0 | декабрь | 0 | 0 | 0 | декабрь | 0 | 0 |  | 0 | декабрь |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Перечисление необходимого объема средств за содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | 0 | июнь | 0 | 0 | май | 0 | 0 | март | 0 | 0 |  |  | 0 |  | март | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Спиливание, обрезка старовозрастных зеленых насаждений на территории Большевишерского городского поселения | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | май, июнь | Июль, август, сентябрь | 0 | 0 | май, июнь | Июль, август, сентябрь | 0 | 0 | май, июнь | 0 |  |  | 0 |  | 0 | май, июнь |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Уборка мусора с территории кладбищ | Администрация Большевишерского городского поселения | Февраль, март | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | октябрь, ноябрь | Февраль, март | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | октябрь, ноябрь | Февраль, март | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь |  |  | октябрь, ноябрь |  | Февраль, март | Апрель, май, июнь |  | Июль, август, сентябрь |  | октябрь, ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Текущий и капитальный ремонт воинских захоронений | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | октябрь, ноябрь | 0 | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | октябрь, ноябрь | 0 | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь |  |  | октябрь, ноябрь |  | 0 | Апрель, май, июнь |  | Июль, август, сентябрь |  | октябрь, ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Захоронение останков павших воинов ВОВ 1941-1945 гг. | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | 0 | 0 | ноябрь | 0 | 0 | 0 | ноябрь | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. Благоустройство воинского захоронения в п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. Экспертиза сметной документации по благоустройству воинского захоронения, в п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. Отлов бродячих собак | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20. Ремонт, содержание и обустройство мест массового отдыха людей | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | октябрь, ноябрь | 0 | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | октябрь, ноябрь | 0 | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь |  |  | октябрь, ноябрь |  | 0 | Апрель, май, июнь |  | Июль, август, сентябрь |  | октябрь, ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21. Ежедневная ручная уборка общественных территорий поселка | Администрация Большевишерского городского поселения | Январь, февраль, март | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | октябрь, ноябрь, декабрь | Январь, февраль, март | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | октябрь, ноябрь, декабрь | Январь, февраль, март | Апрель, май, июнь | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22. Вывоз бытовых отходов и мусора | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | май, июнь | Июль, август | 0 | 0 | май, июнь | Июль, август | 0 | 0 | май, июнь | 0 |  |  | 0 |  | 0 | май, июнь |  | Июль, август |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23. Санитарная уборка парков, общественных территорий, удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | октябрь, ноябрь | 0 | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь | октябрь, ноябрь | 0 | Апрель, май, июнь | Июль, август, сентябрь |  |  | октябрь, ноябрь |  | 0 | Апрель, май, июнь |  | Июль, август, сентябрь |  | октябрь, ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.24. Скашивание травы на территории поселения | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | май, июнь | Июль, август, сентябрь | 0 | 0 | май, июнь | Июль, август, сентябрь | 0 | 0 | май, июнь | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.25. Проведение месячников, субботников, акций | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | Май | июль | 0 | 0 | Май | июль | 0 | 0 | Май | июль |  |  | 0 |  | 0 | Май |  | июль |  | 0 | 0 | Май | июль | 0 |
| 1.26. Обустройство автобусной остановки в н.п. ж/д ст. Гряды | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | 0 | 0 | ноябрь | 0 | 0 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.27. Ремонт пешеходных мостов | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | Май, июнь | Июль, август | 0 | 0 | Май, июнь | Июль, август | 0 | 0 | Май, июнь | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.28. Снос расселенных аварийных домов | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.29. Вывоз бесхозяйных трупов | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.30. Проведение конкурса «Лучшая дворовая территории» | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | 0 | 0 | ноябрь | 0 | 0 | 0 | ноябрь | 0 | 0 | 0 |  |  | ноябрь |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ноябрь | 0 | 0 | 0 | ноябрь |
| 1.31.Благоустройство пожарного водоема по ул. 3-я Советская, против д. 24 на территории ТОС «Советский» в п.Большая Вишера | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | 0 | 0 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.32.Благоустройство площадки ГТО на территории ТОС «Добродел» в д. Гряды | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | 0 | 0 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.33. Благоустройство зоны отдыха у озера Горнешно на территории ТОС «Горнешно» | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | 0 | 0 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.34. Мероприятия в рамках реализации инициатив территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на территории Большевишерского городского поселения | Администрация Большевишерского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |