| СОГЛАСОВАНО: Руководитель подрядной организации ________________ Ф.И.О. «___» ____________ 2012 г. | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Большевишерского городского поселения _______________ А.А.Иванов «____» ____________________ 2012 г. |
| --- | --- |

# Приложение № 3

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 1

на  выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог (ул. 50 лет I КДО, ул. Терешкова,

ул. Боровая) в п. Большая Вишера Маловишерского муниципального района Новгородской области - 498 м2

Сметная стоимость 400024,72    руб.

Средства на оплату труда 8183    руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 22.05.2012 г.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Ед. | Количество | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат | изм. |  | Всего | Эксп.маш | Мате- | Всего | Эксп.маш, | Материалы | чел-ч |  |
|  | норм. |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | риалы | оплата труда | в т.ч. оплаты труда |  | на един. | всего |
| 30 | ТЕРр 68-15-03 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2 1643.27+327.323+110.11 | 100 м2 | 4.98 | 2080.7 1643.27 | 327.32 57.7 | 110.11 | 10362 8183 | 1630 287 | 548 | 129.8 | 646.4 |
|  | 4100008 | Смесь асфальтобетонная | т | 82.7 | 316.45 |  | 316.45 | 26170 |  | 26170 |  |  |
| 20 | С330-009-1 | Провозная плата автотранспортом: перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние, км: 9, класс груза 1 | т | 82.7 | 7.83 0 | 7.83 0 | 0 | 648 0 | 648 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  |  | 37179 8183 | 2278 287 | 26718.35 |  | 646.4 |
| Индексация в текущие цены по позиции 30: Зарплата: 8183.48*7.83 Эксплуатация машин: 1630.07*5.99 в т.ч.зарплата: 287.32*7.83 Материалы: 548.35*6.38 Основные материалы: 166967 в том числе (прямые затраты без начислений): 166967=26170*6.38 (4100008 Смесь асфальтобетонная, позиция 30) =*6.38 (5099900 Строительный мусор, позиция 30) ИТОГО: 244306.24 по позиции 20: Эксплуатация машин: 647.54*6.94 в т.ч.зарплата: *6.94 ИТОГО: 4493.93 |  |  |  |  |  |  |  | 248800 64077 | 14258 2250 | 170465 |  |  |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 30 (ТЕРр 68) - 88% (104%*0.85) (от 66326.36)) |  |  |  |  |  |  |  | 58367 56387 | 1980 1980 |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  |  | 307167 120464 | 16238 4229 | 170465 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 30 (ТЕРр 68) - 48% (60%*0.8) (от 66326.36)) |  |  |  |  |  |  |  | 31837 30757 | 1080 1080 |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 339004 151221 | 17318 5309 | 170465 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 61020,72 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 400024,72 |  |  |  |  |

Составил

Проверил